Приложение к постановлению

администрации города

от «15» апреля 2013 г. № 156-п

- Паспорт долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Енисейск» на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Енисейск» на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановления администрации города Енисейска № 60-п от 28.02.2012 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» |
| Заказчик Программы | Администрация города Енисейска |
| Исполнитель программных мероприятий | Отдел образования администрации города Енисейска Отдел культуры, спорта и молодежных проектов администрации города Енисейска Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города Енисейска ФУ администрации города Енисейска УСЗН города Енисейска МКУ «Служба муниципального заказа» города Енисейска ООО УК «Наш город» МУП «Очистные сооружения» |
| Разработчик Программы | МКУ «Служба муниципального заказа» г. Енисейска |
| Цель Программы | Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, в коммунальном комплексе, жилищном фонде |
| Задачи программы | 1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере; 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной инфраструктуры; 4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | -ежегодное снижение потребление энергоресурсов не менее чем на 3% в год; -снижение расхода топлива на 17%; -снижение объема потребляемой электроэнергии, при производстве горячей воды на 12%; -снижение объема потребляемой электроэнергии, используемой при производстве тепловой энергии на 12%; -снижение потерь тепловой энергии на 16%. |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Экономия энергоресурсов в бюджетных учреждениях: тепловой энергии- 862 Гкал, воды-1,83 тыс. м3, электроэнергии- 148 тыс. кВтч. - Экономия энергоресурсов в коммунальном комплексе: угля- 525 тн.; электроэнергии- 90,11 тыс. кВтч.; сокращение потерь в теплосетях- 870,9 Гкал. - Приобретение энергоэффективных светильников для уличного освещения- 1375 шт. - установка 1 прибора учета тепловой энергии на котельной по ул. Ленина 14; - установка 11 единиц общедомовых приборов учета по тепловой энергии, 11 единиц по холодному водоснабжению, 11 единиц по горячему водоснабжению и 327 единиц по электроэнергии. |
| Объемы и источники финансирования | Затраты городского бюджета на выполнение Программы: 2013 г.- 4 447,46 тыс. руб. 2014 г.- 642,0 тыс. руб. 2015 г.- 642,0 тыс. руб. Финансирование из Краевого бюджета: 2013 г.- 22 488,31 тыс. руб. 2014 г.- 0 тыс. руб. 2015 г.- 0 тыс. руб. Внебюджетные источники финансирования: 2013 г.- 7 240,76 тыс. руб. 2014 г.- 2 508,66 тыс. руб. 2015 г.- 1 610,40 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Администрация города Енисейска МКУ «Служба муниципального заказа» |

- Обоснование программы

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

-низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

-незначительная доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования;

-недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях;

-отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.

В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Участниками и исполнителями настоящей Программы являются: предприятия и организации коммунального комплекса, бюджетные учреждения и организации, собственники зданий, строений, сооружений, собственники жилых домов и помещений.

Программа разработана для проведения энергоэффективных мероприятий на территории города Енисейска и является одним из условий развития города в ближайшие годы.

Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- бюджетный сектор;

- системы коммунальной инфраструктуры;

- жилищный фонд.

Основными проблемами по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы города является изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов бюджетной сфере включает ряд программных мероприятий.

- Оснащение приборами учета учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета. Оснащение составляет 80% от общего числа объектов бюджетной сферы.

На территории города Енисейска находится 44 бюджетные организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета.

При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услуги бюджетными учреждениями осуществлялась на основе расчетных параметров. В 2011 году было установлено приборов учета на 58 объектах муниципальной собственности:

-тепловой энергии – 7 ед.;

- холодного водоснабжения- 54 ед.

В соответствии с требованиями закона № 261-РФ необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год.

Динамика потребления энергоресурсов и воды бюджетной сферы представлена в таблице:

| Наименование | Ед. изм. | Потребление за 2012 год | Потребление за 2013 год | Потребление за 2014 год | Потребление за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Тыс. Гкал. | 9,652 | 9,36 | 9,07 | 8,79 |
| Водоснабжение | Тыс. м3 | 20,90 | 20,27 | 19,66 | 19,07 |
| Электроэнергия | Тыс. кВт | 1463,0 | 1412,0 | 1367,0 | 1315,0 |

Выполнение мероприятий по экономии энергоресурсов учреждениями, финансируемыми за счет бюджета города, позволит сэкономить за период реализации программы: тепловой энергии 862 Гкал, электрической энергии -  148 тыс. кВт.ч, воды – 1,83 тыс. куб. м. Общая сумма экономии к 2015 году, в действующих ценах, составит 2 026,61 тыс. руб., что составит 12%.

- Проведение обязательных энергетических обследований зданий бюджетной сферы предусматривает детальное обследование объектов с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по их реализации. В 2012 году проведено энергетическое обследование в 36 муниципальных учреждениях на сумму 2 368,95 тыс. руб. Планируется провести паспортизацию объектов муниципальных учреждений в 2013 году в 36 учреждениях.

- Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения предусматривает мероприятия по замене светильников на эффективные и установку автоматизированной системы управления в городе.

После проведения мероприятий по замене светильников на эффективные:

- замена 440 светильников типа СПО с ЛН на светильники типа ЖКУ мощностью 70 Вт;

- замена 34 светильника типа РКУ-150 на светильники типа ЖКУ мощностью 70Вт;

- замена 866 светильников типа РКУ-250 на светильники типа ЖКУ мощностью 150Вт;

-замена 35 светильников типа РКУ-400 на плазменные светильники мощностью 160Вт.

Всего светильников – 1375 шт.

Ожидаемое количество потребления электрической энергии составит 790,0 кВт в год. При выполнении данного мероприятия ожидается экономия электроэнергии на сумму 1411,9 тыс. руб.

- Выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (трассы) и признание права на такие объекты;

- Замена старых отопительных приборов на новые, энергосберегающие;

- Утепление дверей, окон, чердачных перекрытий, подвалов (устранение инфильтрации тепловой энергии);

- Применение энергосберегающих технологий: электрорегуляторы, приборы автоматического отключения и т.д.

На территории города Енисейска оказывает коммунальные услуги предприятие МУП «Очистные сооружения», в ведение которого находится 57,6 км тепловых сетей износ которых 55%. Потери тепловой энергии за 2012 год составляют 21,08 тыс. Гкал. или 16%.

Износ водопроводных сетей составляет – 80%, потери за 2012 год составили 80,40 тыс. м3 (11,78%).

Объем отпуска коммунальных услуг прочим потребителям, населению в 2012 году составил:

- тепловой энергии – 80,313 тыс. Гкал;

- холодной воды - 624,6 тыс. м3.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города  характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основными причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов,  в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60-70 % обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50 %, вследствие  эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом  полезного действия.

Основными направлениями повышения энергоэффективности в коммунальном комплексе является:

- Проведение энергетических обследований объектов коммунального комплекса;

- Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина, 25/5, с изоляцией поверхности штучными изделиями из пенополиуретана;

Тепловая сеть по ул. Ленина 25/5, введена в эксплуатацию с 1984 г. за истекший период ремонту не подвергалась. При комиссионном обследовании обнаружен большой расход подпиточной воды, возникший в результате разгерметизации трубопровода. При вскрытии теплосети методом шуршовки выявлено:

-тепловая изоляция из минеральной ваты в виде прошивных матов из металлической сетки полностью разрушена путем деформации и сползания с трубопроводов;

-антикоррозийная защита разрушена вследствие электрохимической коррозии металла трубопровода;

-коррозия металла, как наружной, так и внутренней поверхности стенки, произошло самопроизвольное разрушение трубопроводов, контрольным замером определено утонение стенки на 30-40%.

Технико-экономические показатели по котельной:

| № п/п | Наименование | Показатели до замены теплоизоляции | Показатели после замены теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск теплоэнергии в сеть, Гкал. | 4060 | 3693,7 |
| 2. | Потери теплоэнергии в теплосетях, Гкал. | 773,3 | 407,0 |
| 3. | Потери теплоэнергии в теплосетях к отпуску в сеть,% | 19,0 | 11,0 |
| 4. | Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал. | 3286,7 | 3286,7 |
| 5. | Расход угля по факту | 2164 | 1969 |
| 6. | Расход угля по нормативу | 1866 | 1697,4 |
| 7. | Перерасход угля, тн. | 298 | 271,6 |
| 8. | Стоимость топлива - ОАО «Лесосибирский порт», руб. за 1 тн. | 821,40 | 821,40 |
| 9. | Экономия угля, тн. |  | 195 |

Выполнение данного мероприятия позволит снизить расход топлива на 9%.

Экономический эффект составит- 160,17 тыс. руб.

- Установка частотных преобразователей насосов ГВС и отопления в котельной по ул. Ленина, 14;

Горячее водоснабжение  и подача тепловой энергии потребителям  микрорайона по ул. Ленина осуществляется от котельной по ул. Ленина, 14.

На  котельной в настоящее время установлены следующие насосы:

| Наименование оборудования | электронасос на горячей воде | электронасос на горячей воде | электронасос сетевой воды на отоплении | электронасос сетевой воды на отоплении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса/ электродвигателя | К 90*35 | К 90*35 | К 290*30 | К 160*30 |
| Количество, шт | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Производительность, м3/час | 90 | 90 | 290 | 160 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 15 | 15 | 37 | 30 |
| КПД, % | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Число часов работы | 8400 | 4200 | 5880 | 5880 |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. час | 113,4 | 56,7 | 413,364 | 167,58 |
| Всего расход электроэнергии, тыс. кВт. час. | 170,1 | 580,944 |

Расчет  энергопотребления показывает, что в условиях постоянной работы насосных агрегатов имеются значительные возможности экономии электроэнергии.

Потребление горячей воды отличается неравномерностью в течение суток. Анализ работы агрегатов показал, что режимы эксплуатации неравномерны во времени, что неизбежно приводит к полезному использованию всего лишь 40-70% потребляемой энергии.

Все это ведет к неоправданным потерям энергии и преждевременному износу оборудования.

Установка  частотников на электродвигателя  насосов позволяет потреблять электроэнергии ровно столько, сколько требуется для обеспечения расхода ресурса. В периоды максимальных нагрузок - удовлетворять потребность полностью, в период снижения потребности - понижать расход электроэнергии в точном соответствии с падением расходов в сетях горячего водоснабжения.

Применение частотных преобразователей на электродвигателях насосов горячей воды и отопления кроме экономии энергоресурсов дает возможность значительно снизить эксплуатационные затраты будущих периодов за счет:

- уменьшения опасностей аварий на трубопроводах вследствие исключения гидравлических ударов (при частотном регулировании давление в переходных режимах изменяется плавно и с заданной интенсивностью);

- уменьшения износа подшипников электродвигателя и насоса (большую часть времени агрегат работает на пониженной частоте вращения);

- уменьшения износа коммутационной аппаратуры (уменьшается число коммутационных переключений в силовых цепях и в цепях управления, снижаются величины токов силовых цепей);

- уменьшения утечек транспортируемых жидкостей, в том числе через уплотнения насосов (большую часть времени насосы работают при пониженных давлениях);

- уменьшения износа запорно - регулирующей арматуры.

Реализация мероприятия  программы рассчитана на 2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | без установки частотников тыс.кВт.час. | с установкой частотников тыс.кВт.час. | Экономия, тыс. кВт. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход электроэнергии при работе насосов на горячей воде К 90*35 в количестве 2 шт. | тыс. кВт.час. | 170,1 | 149,7 | 20,4 |
| 2. | Расход электроэнергии при работе сетевых насосов на отоплении К 290*3 в количестве 2 шт. и К 160*30 в количестве 1 шт. | тыс. кВт.час. | 580,944 | 511,234 | 69,71 |
| 3. | Индикатор | % | 13 | 13 |  |

Выполнение мероприятий программы позволит:

- снизить объем потребляемой электроэнергии, используемой при производстве горячей воды   на 12%.

- снизить объем потребляемой электроэнергии, используемой при производстве тепловой энергии   на 12%.

| Период | Экономия электроэнергии, тыс. кВт. ч | Тариф, руб. /кВтч. | Экономический эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013г. | 20,4 | 2,34766 | 47,89 |
| 2013г. | 69,71 | 2,34766 | 163,66 |

- Установка прибора учета тепловой энергии на котельной по ул. Ленина, 14.

В настоящее время в городе не на одной котельной не установлены приборы учета тепловой энергии, что не позволяет вести фактический учет выработанной и поступившей потребителю тепловой энергии. Это в свою очередь приводит к дополнительным затратам топлива и электроэнергии, увеличивает себестоимость 1 Гкал.

В 2015 году планируется установка счетчика на котельной по ул. Ленина, 14

Технико-экономические показатели:

| № п/п | Наименование | Показатели до установки счетчика | Показатели 2015г. после установки теплового счетчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск теплоэнергии, Гкал. | 8182,16 | 7565,3 |
| 2. | Потери теплоэнергии в теплосетях, Гкал. | 1427,43 | 810,57 |
| 3. | Потери теплоэнергии в теплосетях к отпуску в сеть, % | 17,45 | 10,7 |
| 4. | Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал. | 6754,73 | 6754,73 |
| 5. | Расход угля по факту | 4362 | 4032 |
| 6. | Расход угля по нормативу | 3760 | 3476,51 |
| 7. | Перерасход угля, тн. | 618,0 | 555,49 |
| 8. | Стоимость топлива - ОАО «Лесосибирский порт», руб. за 1 тн. | 821,40 | 821,40 |
| 9. | Экономия угля от установки счетчика тепловой энергии, тн. |  | 330,0 |

Реализация мероприятия программы  рассчитана на 2015 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2011год | 2015год, | Экономия топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение финансовых затрат на приобретение топлива – уголь 2Бр | тн. | 4362 | 4032 | 330 |
| 2. | Индикатор | % |  | 8 |  |

Выполнение мероприятия по разработке проекта, приобретению и установке счетчика тепловой энергии позволит:

- снизить расход  топлива на 8%.

Экономический эффект составит- 271,1 тыс. руб.

## - Реконструкция трубопровода с заменой тепловой изоляции по ул. Молокова-Скорнякова-Калинина

## Тепловая сеть котельной по ул. Калинина, 39  введена в эксплуатацию с 1984 г., за истекший период капитальному ремонту не подвергалась. Способ прокладки теплотрассы подземный и надземный в ж/б лотках.

## При комиссионном обследовании обнаружен большой расход подпиточной воды, возникший в результате разгерметизации трубопровода. Ж/б лотки частично разрушены. При вскрытии теплосети методом шурфовки выявлено:

## - тепловая изоляция из минеральной ваты в виде прошивных матов из металлической сетки полностью разрушена путем деформации и сползания с трубопроводов;

## - антикоррозийная защита разрушена вследствие электрохимической коррозии металла труборовода;

## - коррозия металла, как наружной, так и внутренней поверхности стенки, произошло самопроизвольное разрушение трубопроводов, контрольным замером определено утонение стенки на 30-40%.

## - технико-экономические показатели:

| № п/п | Наименование | Показатели 2012г. | Показатели 2013г. | Показатели 2014г. | Показатели 2015г. | Показатели за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск теплоэнергии, Гкал. | 5423,5 | 5152,3 | 4843,2 | 4552,6 | - 870,9 |
| 2. | Потери теплоэнергии в теплосетях, Гкал. | 1251,6 | 980,4 | 671,3 | 380,7 | - 870,9 |
| 3. | Потери теплоэнергии в теплосетях к отпуску в сеть, % | 24,0 | 19,0 | 13,0 | 8,0 | - 16% |
| 4. | Снижение потерь теплоэнергии в сетях, % |  | 5,0 | 6,0 | 5,0 | - 16% |
| 5. | Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал. | 4171,9 | 4171,9 | 4171,9 | 4171,9 |  |

Реализация мероприятия программы  рассчитана на 2013 – 2015 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | Экономия тепловой энергии, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение потерь тепловой энергии, Гкал. | Гкал. | 0 | 271,2 | 309,1 | 290,6 | 870,9 |
| 2. | Индикатор | % |  | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 |

Выполнение мероприятия по тепловой энергии позволит:

- снизить расход потерь тепловой энергии в сетях на 16,0 %.

В целом по мероприятию расчетный экономический эффект от внедрения мероприятий оценивается 1589,5 тыс. рублей.

Жилищный фонд города по состоянию на 01.01.2013 года составляет 505,8 тыс. кв. м. Население составляет 18 640 человек. На начало 2013 года в управлении ООО УК «Наш город» находится 369 многоквартирных домов. Жилых домов на территории города 1510. Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет свыше 70% от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающим предприятием.

Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий- применение современных теплоизоляционных материалов, установки приборов учета и регулирования энергоресурсов, замены изношенных трубопроводов на современные. При использовании данных технологий возможны не только улучшения качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, экономии коммунальных ресурсов.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде также предусматривает установку приборов учета.

Собственники жилых домов, собственники многоквартирных домов и собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемой воды, природного газа, электрической энергии.

Оснащение жилищной сферы приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии по состоянию на 01.01. 2013 года.

| Вид ресурса | Многоквартирные дома | Частные домовладения |
| --- | --- | --- |
|  | Количество домов с установленными ОДПУ, ед. | Количество домов с установленными ИПУ, ед. | Необходимо установить приборов учета, ед. | Количество домов с установленными ИПУ, ед. |
| Тепловая энергия | 2 | 0 | 11 | 11 |
| Горячая вода | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | 25 | 57 | 0 | 176 |
| Электроэнергия | 103 | 0 | 292 | 0 |

На момент принятия настоящей Программы оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных домов составляет 38%, индивидуальных домов - 12%.

Согласно ст. 13 главы 3 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета, используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» не подлежат обязательному оснащению приборами учета многоквартирные дома, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее 5 кВт/ч или максимальный объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее 0,2 Гкал/ч.

Мероприятием предусматривается установить приборы учета в 2013 году на электроэнергию 292 единиц, на тепловую энергию в количестве 11 единиц. На установку приборов учета в муниципальном жилищном фонде за счет бюджета города предусмотрено - в 2013 году 4 424,97 тыс. руб.

2.2 Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели результативности.

Целью программы является создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, в коммунальном комплексе, жилищном фонде.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- размещение информации в СМИ, публикация статей в СМИ, размещение рекламных роликов на телевидении;

- организации МУП "Очистные сооружения", ООО УК "Наш город" регулярно должны информировать жителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещать информацию на официальном сайте, на стендах и др. способом.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере:

- замена светильников на эффективные и установка автоматизированной системы управления в городе;

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений г. Енисейска в т.ч.;

- проведение обучение специалистов ответственных за энергосбережение;

- выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (трассы) и признание права на такие объекты;

- замена старых отопительных приборов на новые, энергосберегающие;

- утепление дверей, окон, чердачных перекрытий, подвалов (устранение инфильтрации тепловой энергии);

- применение энергосберегающих технологий: электрорегуляторы, приборы автоматического отключения и т.д.

3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной инфраструктуры:

- проведение энергетических обследований объектов;

- реконструкция тепловой сети по ул. Ленина, 25/5, с изоляцией поверхности штучными изделиями из пенополиурентана;

- установка частотных преобразователей насосов ГВС в котельной по ул. Ленина, 14;

- установка частотных преобразователей насосов отопления на котельной по ул. Ленина, 14;

- установка прибора учета тепловой энергии на котельной по ул. Ленина, 14;

- реконструкция тепловой сети по ул. Калинина-Молокова-Скорнякова, с изоляцией поверхности штучными изделиями из пенополиуретана.

4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде:

-	установка приборов учета;

- проведение мероприятий по повышению теплотехнических характеристик помещений входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого фонда;

- замена ламп накаливания в подъездах на энергосберегающие светильники	.

Период реализации программы 2013-2015 годы.

Система важнейших целевых показателей и индикаторов сформирована на основании Указа Президента от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» сформированы по следующим группам:

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения эффективности в муниципальном секторе;

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения эффективности в жилищном секторе;

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Целевые показатели Программы в области энергосбережения и их значение по годам представлены в приложениях  № 3, № 4.

2.3 Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется администрацией города Енисейска совместно с участниками программы: бюджетные и казенные учреждения, энергоснабжающая организация, управляющая компания.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация города,  управление образования, отдел культуры, спорта и молодежных проектов, служба муниципального заказа. Главными распорядителя средств предприятий являются: МУП «Очистные сооружения», ООО УК «Наш город».

Финансирование мероприятий программы реализуется за счет средств краевого и  местного бюджетов, собственные средства организаций и средства собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренные на реализацию программных мероприятий.

2.4 Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Администрация города осуществляет управление реализацией программы, организует систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные результаты и проводит оценку реализации программы.

Главным ответственным лицом, осуществляющим контроль электропотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители бюджетных (казенных) учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства, которые отчитываются перед администрацией за потребленные ресурсы.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы

Экономическая эффективность и результативность реализации Программы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- Бюджетные учреждения:

- ежегодное снижение потребление энергоресурсов не менее чем на 3% в год.

Ожидаемая экономия энергоресурсов к 2015 году:

| Показатель | Ед. изм. | Объем экономии |
| --- | --- | --- |
| Экономия тепловой энергии | Гкал. | 862 |
| Экономия воды | Тыс. м3 | 1,83 |
| Экономия электроэнергии | Тыс. кВтч. | 148 |

- 100% доля муниципальных учреждений, заключивших договора на энергетическое обследование. По завершению мероприятия 36 учреждений получат энергетические паспорта.

- сокращение годового потребления электроэнергии на 338 тыс. кВт. После завершения мероприятия будет приобретено 1375 шт. энергоэффективных светильников. Экономия составит 1411,9 тыс. руб.

2. Предприятие коммунального комплекса:

- снижение расхода топлива на 17%;

- снижение объема потребляемой электроэнергии, при производстве горячей воды на 12%;

- установка 5 шт. частотных преобразователей насосов;

- снижение объема потребляемой электроэнергии, используемой при производстве тепловой энергии   на 12%.

-  установка 1 прибора учета тепловой энергии;

- снижение потерь тепловой энергии на 16 %.

Общая экономия от мероприятий составит- 2 232,32 тыс. руб.

- Управляющая компания:

- установить приборы учета на электроэнергию 327 единиц, на тепловую энергию в количестве 11 единиц, на холодное водоснабжение 11 единиц, на горячее водоснабжение 11 единиц.

2.6 Мероприятия программы

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 1 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Енисейск» на 2013-2015 годы

2.7 Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 2 к настоящей программе.