АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  06   »        08      2013 г.                  г. Енисейск                                        № 243  -п

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской, Федерации, со статьей 44.3  Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формирования и реализации согласно приложению.

2. Муниципальные программы города Енисейска, предполагаемые 
к реализации с 2014 года, подлежат разработке в срок до 15.08.2013 и в срок 
до 15.09.2013 утверждению администрацией города Енисейска.

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города Енисейска http://eniseysk.com/.

# 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, положения постановления применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Енисейска, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период                          2015 - 2016 годов.

Глава администрации  города                                                                  А.В. Авдеев

Верещагина Татьяна Геннадьевна,

(839195) 2-26-84

Приложение

к постановлению администрации города от « 06 »  08  2013 № 243-п

Порядок принятия решений о разработке муниципальных  программ города Енисейска, их формирования и реализации

# Общие положения

1.1 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией муниципальных программ города Енисейска.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой города Енисейска следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной  политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления и ресурсам.

1.3. Муниципальная программа города Енисейска (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Енисейска, повышение результативности расходов бюджета города.

1.4. Программы разрабатываются на срок  не менее чем на три года.

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы, осуществляет финансовое управление администрации города, по иным вопросам отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города.

1.6. Муниципальная программа включает в себя отдельные мероприятия программы и подпрограммы.

1.7. В целях настоящего Порядка под подпрограммой следует понимать систему мероприятий, направленную на решение конкретной задачи программы взаимоувязанную системой показателей, сроков осуществления и ресурсами.

# 1.8. Ответственные исполнители программы – структурные подразделения администрации города Енисейска, являющиеся главными распорядителем средств бюджета города Енисейска, определенные в качестве ответственных исполнителей муниципальной программы в перечне муниципальных программ города Енисейска;

# 1.9. Соисполнители программы  - структурные подразделения администрации города Енисейска, являющиеся главными распорядителями средств бюджета города Енисейска, иные учреждения, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

# 1.10.  Основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) -лимиты бюджетных ассигнований, на реализацию программы в целом; плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы; сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм

# 2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке новой программы могут выступать  органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке новой программы направляются  в структурные подразделения администрации города в соответствии 
с ведомственной принадлежностью не позднее 1 марта текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на муниципальном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется структурными подразделениями администрации города, получившим предложение (далее – ответственным исполнителем)  по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития города;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству;

значимость проблемы для города;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Ответственный исполнитель с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепций программ и в срок до 01 мая текущего года направляют их в отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности.

2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих 
достижение целей и задач;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня заинтересованных главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной  программы (далее – соисполнители программы);

определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение и оценка возможных рисков при реализации программы;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, с выделением бюджетных ассигнований, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, а также бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства.

2.6. Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения к концепциям программ и в срок до 01 июня текущего года направляет их в комиссию по рассмотрению отчетов о выполнении целевых программ за отчетный период, созданную постановлением администрации города от 06.06.2012 № 138-п (далее - комиссия) для рассмотрения и согласования.

2.7. На основе концепций программ, согласованных комиссией, отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности формирует перечень муниципальных программ (далее - перечень программ), который в срок до 1 июля текущего года утверждается постановлением администрации города (приложение 1 к настоящему Порядку) и (или), в случае необходимости, вносит изменения в действующий перечень программ.

Внесение изменений в перечень программ осуществляется в порядке и в сроки, установленные для его формирования.

# 3. Разработка программы

  - Проект программы должен быть разработан в соответствии с согласованной комиссией концепцией программы или с учетом замечаний к концепции программы.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы разрабатываются в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением на реализацию программы.

  - Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления администрации города об утверждении программы (далее - проект программы) и (или) о внесении изменений в ранее утвержденные программы.

  - Ответственный исполнитель программы, осуществляет разработку проекта программы в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной  программы города Енисейска, установленными настоящим Порядком.

  - Ответственный исполнитель представляет проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы  на согласование одновременно в отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности и финансовое управление, предварительно согласовав его с соисполнителями программы.

Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности и финансовое управление в течение десяти рабочих дней с момента поступления согласовывают проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы,  либо готовят замечания.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, согласованный в установленном порядке, вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в комиссию в срок до 1 августа  текущего года.

  - Проекты муниципальных программ подлежат рассмотрению на  профильных комиссиях  Енисейского городского Совета депутатов.

Кроме того, проект программы направляется ответственным исполнителем на согласование  в контрольно-счетную палату города Енисейска.

  - Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, связанные с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 1 сентября текущего года на утверждение в администрацию города.

  - Утвержденные муниципальные программы, подлежащие финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, в срок до 1 октября текущего года представляются главными распорядителями бюджетных средств в финансовое управление администрации города.

4. Требования к содержанию программы

## Программы разрабатываются исходя из основных приоритетов социально-экономического развития города Енисейска и основных направлений деятельности администрации города на соответствующий период.

## Программа разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и содержит:

## паспорт программы (приложение 2 к настоящему Порядку), включающий в себя:

наименование муниципальной  программы;

основания для разработки муниципальной  программы;

ответственного исполнителя муниципальной программы;

соисполнителей муниципальной  программы;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;

цели муниципальной  программы;

задачи муниципальной программы;

этапы и сроки реализации муниципальной  программы;

## перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период;

## информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;

перечень объектов капитального строительства (в случае финансирования объектов капитального строительства в рамках программ развития краевых государственных учреждений, необходимо указать программу развития);

## характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития города Енисейска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы;

## приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;

- механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий;

## прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Енисейска;

## перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

## основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов (приложение 3 к настоящему Порядку);

## информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств  бюджета города Енисейска, а также по годам реализации программы (приложение 4 к настоящему Порядку);

## информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого  и местного бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы (приложение 5 к настоящему Порядку);

## прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей (приложение 6 к настоящему Порядку);

## 4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

## отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения;

## непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.

## По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

## 4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных программ  города Енисейска (приложение 7 к настоящему Порядку), и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

- Финансовое обеспечение реализации программ

## 5.1. Финансовое обеспечение реализации программ осуществляется за счет ассигнований местного бюджета, в качестве финансового обеспечения программы также могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджету города.

## Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается Решением Енисейского городского Совета депутатов  о  бюджете города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период.

## 5.2. Внесение изменений в программы является основанием для подготовки проекта Решения Енисейского городского Совета депутатов о внесении изменений в Решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

## 5.3. Финансирование отдельных мероприятий программ и подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий программ и подпрограмм.

## 5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта  бюджета города.

### 5.5. Информация о планируемых расходах городского бюджета на реализацию программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям программы).

### Расходы на реализацию программы указываются в целом, с распределением по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам по кодам классификации расходов бюджета.

# 6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

6.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

6.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, курируемых ответственным исполнителем;

координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

6.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, курируемой соисполнителем;

координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

6.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового года.

Внесение изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы, утвержденные постановлением администрации города, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ.

Внесение изменений в программу, оказывающих влияние на основные параметры программы, утвержденные постановлением администрации города,  осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ.

6.6. В целях настоящего Порядка к основным параметрам программы, утвержденным постановлением администрации города, относятся:

лимиты бюджетных ассигнований, на реализацию программы в целом;

плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы;

сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

## 6.7. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

## Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, курируемых соисполнителем в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

## 6.8. Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности и финансовое управление  ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку.

## 6.9. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

## Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности до 1 марта года, следующего за отчетным.

## 6.10. Годовой отчет содержит:

## информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

## сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

## информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 8 к настоящему Порядку);

## информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

## описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году;

## перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

## анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

## информацию об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 9 к настоящему Порядку);

## информацию об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 10 к настоящему Порядку);

## расшифровку финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу (приложение 11 к настоящему Порядку);

## информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;

## конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставление показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

## результаты оценки эффективности реализации Программы.

## По отдельным запросам отдела экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности и финансового управления  ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

## 6.11. Финансовое  управление  до 1 марта текущего года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ.

## Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в финансовое управление  сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год.

6.12. Отчет  о выполнении муниципальной программы в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Сводная информация о выполнении муниципальных программ размещается отделом экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности на официальном сайте города Енисейска http://eniseysk.com/.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных  программ города Енисейска, их формировании и реализации

# Перечень

муниципальных программ города Енисейска

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Енисейска | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Енисейска | Соисполнители муниципальной программы города Енисейска( | Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы (( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(() - состав соисполнителей муниципальной  программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной  программы

((() – набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной  программы могут быть дополнены в рамках подготовки проекта муниципальной  программы

## Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации

Паспорт

муниципальной  программы города Енисейска

Наименование муниципальной  программы

Основания для разработки муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной  программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной  программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной  программы

Этапы и сроки реализации муниципальной  программы

## Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту).

### Приложение № 1

### к Паспорту муниципальной программы                       города Енисейска

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям, задачам и мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

### к Паспорту муниципальной  программы                      города Енисейска

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                                            Ф.И.О

### Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы

города Енисейска

Перечень объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта** | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный финанс-овый год | текущий финансо- вый год | очеред-ной финансо-вый год | первый год планового периода | второй год планового периода | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

| № п/п | Наименование нормативного правового акта администрации города | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |

### Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям                                                              и подпрограммам муниципальной  программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очеред-ной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Мероприятие программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 2 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                                              Ф.И.О

### Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Енисейска        с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (**) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                                                Ф.И.О

### Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Енисейска

| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
| Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейск, их формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ                         города Енисейска

# 1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы (структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения и (или) иные главные распорядители бюджетных средств, определенный(ые) в муниципальной  программе соисполнителем(ями), реализующим(ими) настоящую подпрограмму)

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы)

Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы);

Сроки реализации подпрограммы;

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

# 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

При постановке городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;

тенденции развития ситуации и возможные последствия;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

перечень и характеристика решаемых задач;

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Раздел содержит:

обоснование выбора подпрограммных мероприятий;

компетенция муниципального заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий;

достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ города Енисейска.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, их взаимоувязанность;

принцип и критерии выбора исполнителей;

принцип и критерии выбора получателей государственных и муниципальных услуг;

принцип и критерии отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий;

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств городского бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы, а также экологических последствий от реализации подпрограммы (для подпрограмм, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;

увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ  города Енисейска.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Приложение № 1

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ города Енисейска

# Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                                            Ф.И.О

Приложение № 2

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных  программ                 города Енисейска

# Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                                                                                       Ф.И.О

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации |
| Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | Текущий год | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  | 20____ | 20____ | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года | 1-ый год | 2-ой год |  |
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2.1.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации |
| Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 20__ (отчетный год) | 20 ___ (текущий год) | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы города Енисейска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 20__ (отчетный год) | 20 ___ (текущий год) | Плановый период | Примечание |
|  |  |  |  | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  | Подпись |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации |
| Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу |
|  |  |  |  |  |  |  | за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом) |
|  |  |  |  |  |  |  | по:_________________________________________________________________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года | План на 201___год | Финансирование за январь - 201__г. |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах_г.) | в ценах контракта, всего в том числе | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  | Подпись |