**Капитальный ремонт многоквартирных домов общего имущества в г.Енисейске в 2022г**

Согласно постановлению Администрации города Енисейска №274-п от 19.11.2021 о внесении изменений в постановление от 09.03.2021 №41-п «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории город Енисейска, на 2020-2022 годы», утверждён список следующих МКД:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса многоквартирного дома** | **Вид работы** |
|  |
| 1 | ул. Дударева, д.42 | Ремонт крыши |
| 2 | ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт крыши |
| 3 | ул. Ленина, д. 55 | Ремонт крыши |
| 4 | ул. Ленина, д.150 | Ремонт крыши, фасада |
| 5 | ул. Молокова, д.22а | Ремонт крыши |
| 6 | ул. Молокова, д.28 | Ремонт крыши |

 Работы по ремонту крыш и фасада вышеуказанных многоквартирных домов запланированы на 2022 год.

 Проведена работа по составлению протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме расположенном по адресу: г.Енисейск ул. Ленина д.150, которые направлены в Региональный фонд капитального ремонта Красноярского края. Продолжается работа по сбору всей необходимой документации на объект недвижимости расположенный по адресу: г. Енисейск-4, ДОС №8, по изменению видов работ. Пакет документов для изменения сроков работ на объект недвижимости по адресу: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д.108 направлен на рассмотрение в министерство строительства Красноярского края.

 **Для жителей города Енисейска** **в целях прозрачности и качества проведения капитального ремонта администрацией города Енисейска организована работа телефона «горячей линии»: (839195)2-49-49, ежедневно в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.**