Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2017 г. N 512-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

"СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED7A9k2I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43A6374CBBB6D357068E5FC827E24B62FABBCF974A801EA62C6A0CB470FEFDA2k9I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 103](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C827E11B37ACBD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BBD2A9k4I) Устава Красноярского края, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C829E0143AADBD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить государственную [программу](#P33) Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" согласно приложению.

2. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО

Приложение

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 29 августа 2017 г. N 512-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED7A9k1I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

1. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" (далее - программа) |
| Основания для разработки программы | [статья 179](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43A6374CBBB6D357068E5FC827E24B62FABBCF974A801EA62C6A0CB470FEFDA2k9I) Бюджетного кодекса Российской Федерации;  [Постановление](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C829E0143AADBD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации";  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C827EA1537ACBD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р |
| Ответственный исполнитель программы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) |
| Соисполнители программы | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края;  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | 1. "[Создание](#P279) условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды".  2. "[Благоустройство](#P926) дворовых и общественных территорий муниципальных образований" |
| Цель программы | повышение качества и комфорта среды проживания на территории городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края |
| Задачи государственной программы | создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края;  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории Красноярского края |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| [Перечень](#P218) целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы | приложение к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы | общий объем финансирования программы в 2018 - 2020 годах за счет всех источников составит 1595741,8 тыс. рублей, в том числе:  2018 год - 894791,8 тыс. рублей;  2019 год - 350475,0 тыс. рублей;  2020 год - 350475,0 тыс. рублей;  в том числе:  средства федерального бюджета - 546466,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 546466,2 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  средства краевого бюджета - 1049275,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 348325,6 тыс. рублей;  2019 год - 350475,0 тыс. рублей;  2020 год - 350475,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED7A9kFI) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п) | |

--------------------------------

<\*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Формирование современной среды населенных пунктов на территории Красноярского края осуществляется в рамках реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43A6374CBBB6D357058858CC2EE24B62FABBCF97A4kAI) "Формирование комфортной городской среды" по направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 N 10) (далее - Приоритетный проект).

Вопросы формирования современной среды обитания человека - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43A6374CBBB6D3570C895AC92EE24B62FABBCF97A4kAI) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях и территориях городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории);

недостаточная обеспеченность дворовых территорий и общественных территорий элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;

необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.

По состоянию на 1 января 2017 года количество дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Красноярского края, составляет 15,6 тыс. единиц.

При этом по итогам инвентаризации, проведенной органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в порядке, определенном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C827ED183CADBD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 17.07.2017 N 415-п "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края" (далее - инвентаризация), не нуждаются в благоустройстве не более 15% от общего количества дворовых территорий.

По данным инвентаризации на территории муниципальных образований Красноярского края расположено около 1,5 тыс. единиц общественных территорий, при этом количество благоустроенных общественных территорий в среднем по Красноярскому краю не превышает 30% от общего количества общественных территорий.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству.

При таком положении дел финансовая поддержка муниципальных программ, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований Красноярского края, является одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти Красноярского края.

На территории Красноярского края такое содействие реализуется через [Закон](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1C38AABD98C81A864BE6A6kCI) Красноярского края от 07.06.2016 N 10-4831 "О государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского края".

Государственная поддержка осуществляется в целях повышения эффективности и устойчивого развития муниципальных образований в Красноярском крае и вовлечения населения в решение вопросов местного значения.

Формирование современной среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в населенных пунктах Красноярского края.

До 2017 года существующие в Красноярском крае программы благоустройства носили точечный характер и не позволяли реализовать мероприятия по формированию комфортной среды как комплекс мероприятий, предусматривающий в том числе поддержку собственников помещений в многоквартирных домах.

В этой связи реализация Приоритетного проекта позволит определить ключевые параметры формирования современной среды, а также будет способствовать восприятию гражданами, проживающими на территории населенного пункта, его как единого пространства, обеспечивающего комфорт и безопасность проживания и вовлечение в процесс благоустройства самих граждан.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня комфортности среды населенных пунктов могут повлиять следующие риски:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию программы, в том числе несоблюдение муниципальными образованиями Красноярского края условий соглашений, заключенных на получение субсидий на соответствующие цели, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов благоустройства населенных пунктов.

Мероприятия по предупреждению рисков:

активная работа и вовлечение органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству;

реализация в муниципальных образованиях Красноярского края требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

3.1. Приоритетами государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

создание условий для благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения;

поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территорий муниципальных образований Красноярского края.

Реализация данных приоритетов решается путем достижения цели программы - повышения качества и комфорта среды проживания на территории городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края.

3.2. Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края.

В рамках данной задачи планируется реализация мероприятий [подпрограммы](#P279) "Создание условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды";

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории Красноярского края.

В рамках данной задачи планируется реализация мероприятий [подпрограммы](#P926) "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований".

3.3. Реализация программы в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать как созданию благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания в Красноярском крае, так и активизации вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ,

ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО

ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ

Прогноз достижения цели программы должен отражать как повышение качества и комфорта среды населенных пунктов на территории Красноярского края, так и увеличение активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на территории населенного пункта и повышение их ответственности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация программы:

повысит качество среды муниципальных образований Красноярского края;

улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;

повысит привлекательность территорий муниципальных образований Красноярского края для населения и бизнеса;

сформирует на территории муниципальных образований Красноярского края новые и современные общественные территории.

[Перечень](#P218) целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении N 1 к паспорту программы.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

5.1. Для достижения цели и задач программы в программу включены две подпрограммы.

5.2. [Подпрограмма](#P279) "Создание условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - подпрограмма N 1).

5.2.1. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации и непосредственно органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края чаще всего исходят из стандартного подхода, основывающегося на проведении работ по асфальтированию, установке классических скамеек и высадке деревьев и кустарников.

Однако реализация решений по благоустройству таким способом не всегда способствует повышению интереса населения и организаций к посещению общественных территорий.

Для повышения привлекательности для населения и организаций общественных территорий нужны новые типовые решения и дизайн-проекты, которые будут предусматривать свободную авторскую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых территорий или общественных территорий при условии максимального сохранения существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а также существующих, реконструируемых и новых объектов.

Кроме того, как показывает практика, население муниципальных образований Красноярского края часто не обладает информацией о том, какие возможности предоставляются для реализации благоустройства дворовых территорий и каким образом можно предложить идеи для преобразования общественных территорий в интересные для посещения пространства.

[Подпрограмма N 1](#P279) предусматривает решение данных проблем, и ее целью является повышение степени вовлеченности граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

организовать информационное обеспечение граждан и организаций о реализации на территории Красноярского края мероприятий по формированию современной городской среды;

сформировать библиотеку лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий;

осуществлять консультационную поддержку в форме проведения обучающих семинаров при реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

5.2.2. Срок реализации [подпрограммы N 1](#P279): 2018 - 2022 годы.

5.2.3. Реализация [подпрограммы N 1](#P279) позволит достичь следующих результатов:

ежегодно осуществлять реализацию современных групповых методов работы по вовлечению граждан в общественное обсуждение концепции благоустройства общественных территорий на территории не менее 7 муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды;

осуществлять информационное обеспечение граждан и организаций о мероприятиях по формированию современной городской среды на территории всех муниципальных образований Красноярского края, реализующих муниципальные программы по формированию современной городской среды, посредством изготовления и ежегодного проката 3 роликов социальной рекламы, ежегодного изготовления 80 баннеров наружной рекламы и 5 тыс. штук информационных материалов;

ежегодно определять не менее 9 победителей архитектурного конкурса в разрезе по номинациям и категориям;

ежегодно проводить не менее 10 обучающих семинаров.

5.3. [Подпрограмма](#P926) "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований" (далее - подпрограмма N 2).

5.3.1. Составляющая платы за содержание жилого помещения, направляемая на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, чаще всего используется на ремонт внутридомовых инженерных систем и ремонт подъездов как на работы, обеспечивающие безопасность проживания в многоквартирном доме. При этом дворовые территории за период эксплуатации пришли в состояние, не отвечающее в полной мере современным требованиям.

Что касается состояния общественных территорий, то в условиях дефицитов бюджетов муниципальных образований Красноярского края финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется по остаточному принципу.

[Подпрограмма N 2](#P926) предусматривает решение данных проблем и ее целью является обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных территорий городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края.

Для достижения данной цели необходимо решить задачу по улучшению санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов Красноярского края.

5.3.2. Срок реализации [подпрограммы N 2](#P926): 2018 - 2022 годы.

5.3.3. Реализация [подпрограммы N 2](#P926) позволит достичь следующих результатов:

ежегодно осуществлять реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий не менее чем в 44 муниципальных образованиях Красноярского края;

ежегодно осуществлять реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее чем в 27 муниципальных образованиях Красноярского края;

ежегодно осуществлять реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) не менее чем в 3 муниципальных образованиях Красноярского края.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели и (или) задач программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

Финансирование объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, в рамках программы не планируется.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

[Информация](#P5160) по ресурсному обеспечению программы за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представлена в приложении N 3 к программе.

[Информация](#P5331) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятиях программы (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении N 4 к программе.

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведение мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не планируется.

10. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, реализуются в рамках [подпрограммы N 2](#P926).

Приложение

к паспорту

государственной программы

Красноярского края

"Содействие органам местного

самоуправления в формировании

современной городской среды"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО

КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, целевые показатели государственной программы Красноярского края | Единица измерения | Год, предшествующий реализации государственной программы Красноярского края | Годы реализации государственной программы Красноярского края | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель - повышение качества и комфорта среды проживания на территории городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края | | | | | | | |
|  | Доля муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидий [<\*>](#P266), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, реализующих муниципальные программы, от общего количества муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды | % | 12 | 31 | 54 | 54 | 54 | 31 |
|  | Доля муниципальных образований Красноярского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, выполнивших в полном объеме и без нарушения сроков обязательства муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидий, предусмотренные государственной программой Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды", от общего количества муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<\*> Муниципальные образования Красноярского края - получатели субсидий - это муниципальные образования Красноярского края, получающие субсидии на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в текущем году.

Приложение N 1

к государственной программе

Красноярского края

"Содействие органам местного

самоуправления в формировании

современной городской среды"

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Создание условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - подпрограмма) |
| Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" (далее - программа) |
| Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | министерство;  агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края;  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | цель подпрограммы - повышение степени вовлеченности граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) в процесс формирования современной городской среды.  Задачи подпрограммы:  организация информационного обеспечения заинтересованных лиц о реализации на территории Красноярского края мероприятий по формированию современной городской среды;  формирование библиотеки лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий;  консультационная поддержка в форме проведения обучающих семинаров при реализации мероприятий по формированию современной городской среды |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | количество архитектурных решений (дизайн-проектов) - победителей архитектурного конкурса, принятых к реализации муниципальными образованиями Красноярского края в финансовом году, следующем за годом проведения конкурса, с 2019 года, - 2 шт. ежегодно;  доля муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии, на территории которых были применены современные групповые методы работы по вовлечению граждан в общественное обсуждение концепции благоустройства общественных территорий, от общего количества муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды, с начала реализации подпрограммы:  в 2018 году - 26%, в 2019 году - 52%, в 2020 году - 78%;  доля муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии, на территории которых осуществлялось информационное обеспечение заинтересованных лиц о реализации мероприятий по формированию современной городской среды от общего количества муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды: в 2018 году - 31%, в 2019 - 2020 годах по 54% ежегодно;  доля муниципальных образований Красноярского края, принявших участие в обучающих семинарах, от общего количества муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии - 100% ежегодно.  [Перечень](#P378) и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета составит 33374,4 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 11124,8 тыс. рублей;  2019 год - 11124,8 тыс. рублей;  2020 год - 11124,8 тыс. рублей |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

2.1.1. [Мероприятие 1](#P484) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (далее - мероприятие 1).

Цель реализации [мероприятия 1](#P484) - организация вовлечения граждан в общественное обсуждение мероприятий по формированию современной городской среды с применением таких инструментов, как анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов).

В ходе реализации данного мероприятия планируется ежегодное вовлечение граждан в общественное обсуждение выбора объектов, подлежащих благоустройству общественных территорий, и мероприятий по благоустройству выбранных общественных территорий с применением вышеуказанных инструментов на территории не менее 7 муниципальных образований Красноярского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, получающих софинансирование из краевого бюджета в текущем году на реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды.

В общественное обсуждение будет вовлечено ежегодно не менее 200 человек.

2.1.2. [Мероприятие 2](#P506) "Производство и распространение социально значимых материалов для населения в части формирования современной городской среды" (далее - мероприятие 2).

Цель реализации [мероприятия 2](#P506) - организация информационного обеспечения граждан и организаций о реализации на территории Красноярского края мероприятий по формированию современной городской среды.

В ходе реализации данного мероприятия планируется ежегодное формирование информационных материалов в количестве 5083 единиц, в том числе по 3 ролика социальной рекламы (изготовление и прокат роликов социальной рекламы), 80 баннеров и 5000 единиц полиграфической продукции.

2.1.3. [Мероприятие 3](#P520) "Проведение архитектурного конкурса для формирования базы лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий" (далее - мероприятие 3).

Цель реализации [мероприятия 3](#P520) - формирование базы архитектурных решений (дизайн-проектов), отвечающих современным эстетическим требованиям и позволяющих осуществлять реализацию мероприятий по благоустройству с учетом минимизации затрат на воплощение нового облика дворовых территорий и общественных территорий.

По материалам конкурса организовывается выставка представленных работ и формируется база лучших практик типовых решений (дизайн-проектов) по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

2.1.4. [Мероприятие 4](#P534) "Проведение обучающих семинаров через консультационный центр поддержки для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, управляющих организаций и товариществ собственников жилья при реализации мероприятий по формированию современной городской среды" (далее - мероприятие 4).

Цель реализации [мероприятия 4](#P534) - обеспечение поддержки органов местного самоуправления муниципальных образований - получателей субсидий, управляющих организаций и товариществ собственников жилья при реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

2.2. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33374,4 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 11124,8 тыс. рублей;

2019 год - 11124,8 тыс. рублей;

2020 год - 11124,8 тыс. рублей.

2.3. Главными распорядителями средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, являются министерство, агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края в пределах их компетенции, установленной [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C827EB1C3AADBD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 21.08.2008 N 51-п "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C827E91437A9BD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 07.10.2008 N 116-п "Об утверждении Положения об агентстве печати и массовых коммуникаций Красноярского края", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C82CE1143FAABD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 06.07.2010 N 365-п "Об утверждении Положения об агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края".

2.4. [Мероприятие 1](#P484) подпрограммы направлено на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) краевым государственным автономным учреждением "Красноярский краевой дворец молодежи", подведомственным агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

2.5. Срок исполнения мероприятий подпрограммы - 2018 - 2022 годы.

2.6. [Перечень](#P450) мероприятий подпрограммы указан в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется министерством, агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края (далее - агентства) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств краевого бюджета.

Министерство осуществляет мониторинг реализации подпрограммы, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также координацию за исполнением [мероприятия 1](#P484) и [мероприятия 2](#P506) подпрограммы.

В целях координации исполнения [мероприятия 1](#P484) и [мероприятия 2](#P506) министерство организует взаимодействие с агентствами по получению информации о ходе реализации [мероприятия 1](#P484) и [мероприятия 2](#P506).

Информация о ходе реализации [мероприятия 1](#P484) и [мероприятия 2](#P506) представляется агентствами в министерство ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, установленным министерством.

Реализация [мероприятия 1](#P484) осуществляется в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057C827E11E36ABBD98C81A864BE6A6kCI) Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

[Мероприятие 1](#P484) реализуется в рамках выполнения государственной услуги (работы) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий", включенной в государственное задание на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) краевым государственным автономным учреждением "Красноярский краевой дворец молодежи", подведомственным агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

[Мероприятие 3](#P520) реализуется в соответствии с [Положением](#P618) об архитектурном конкурсе для формирования базы лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, приведенном в приложении N 3 к подпрограмме.

Реализация [мероприятий 2](#P506) и [4](#P534) осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители [мероприятий 2](#P506) и [4](#P534) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.

Министерство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Министерством осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется министерством.

Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края.

Отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие представляется министерством в министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в срок не позднее 10 августа отчетного года.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы министерством представляется в министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Создание условий

для вовлечения граждан

в реализацию муниципальных

программ формирования

современной городской среды"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель - повышение степени вовлеченности населения и организаций (далее - заинтересованные лица) в процесс формирования современной городской среды | | | | | | | |
| Задача 1. Организация информационного обеспечения заинтересованных лиц о реализации на территории Красноярского края мероприятий по формированию современной городской среды.  Задача 2. Формирование библиотеки лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | | | | | | | |
| 1 | Количество архитектурных решений (дизайн-проектов) - победителей архитектурного конкурса, принятых к реализации муниципальными образованиями Красноярского края в финансовом году, следующем за годом проведения конкурса, ежегодно | шт. | отраслевой мониторинг | - | - | 2 | 2 |
| 2 | Доля муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии, на территории которых были применены современные групповые методы работы по вовлечению граждан в общественное обсуждение концепции благоустройства общественных территорий, от общего количества муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды, с начала реализации подпрограммы | % | отраслевой мониторинг | - | не менее 26 | не менее 52 | не менее 78 |
| 3 | Доля муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии, на территории которых осуществлялось информационное обеспечение заинтересованных лиц о реализации мероприятий по формированию современной городской среды, от общего количества муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды, ежегодно | % | отраслевой мониторинг | - | 31 | 54 | 54 |
| Задача 3. Консультационная поддержка в форме проведения обучающих семинаров при реализации мероприятий по формированию современной городской среды | | | | | | | |
| 4 | Доля муниципальных образований Красноярского края, принявших участие в обучающих семинарах, от общего количества муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии, ежегодно | % | отраслевой мониторинг | - | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Создание условий

для вовлечения граждан

в реализацию муниципальных

программ формирования

современной городской среды"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ

ГРАЖДАН В РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | итого на период 2018 - 2020 годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы - повышение степени вовлеченности населения и организаций (далее - заинтересованные лица) в процесс формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация информационного обеспечения заинтересованных лиц о реализации на территории Красноярского края мероприятий по формированию современной городской среды | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 2410000610 | 620 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | за период 2018 - 2020 годов из общего количества муниципальных образований - получателей субсидии на территории не менее 7 муниципальных образований общественное обсуждение концепции благоустройства муниципальных образований будет проведено с использованием групповых методов работы по вовлечению граждан в общественное обсуждение |
|  | в том числе организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Производство и распространение социально значимых материалов для населения в части формирования современной городской среды | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 134 | 12 04 | 2410015100 | 244 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 17100,0 | за период 2018 - 2020 годов планируется осуществить производство и прокат по 3 ролика социальной рекламы ежегодно; изготовление по 80 баннеров наружной рекламы ежегодно и по 5000 штук печатных информационных материалов ежегодно |
|  | Задача 2. Формирование библиотеки лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятие 3. Проведение архитектурного конкурса для формирования базы лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 | 0503 | 2410015110 | 350 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 1980,0 | за период 2018 - 2020 годов планируется ежегодно определять не менее 9 победителей конкурса в разрезе по номинациям и категориям |
|  | Задача 3. Консультационная поддержка в форме проведения обучающих семинаров при реализации мероприятий по формированию современной городской среды | | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятие 4. Проведение обучающих семинаров через консультационный центр поддержки для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, управляющих организаций и товариществ собственников жилья при реализации мероприятий по формированию современной городской среды | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 | 0113 | 2410015120 | 244 | 2764,8 | 2764,8 | 2764,8 | 8294,4 | за период 2018 - 2020 годов планируется ежегодно проводить не менее 10 обучающих семинаров |
|  | Итого по подпрограмме | всего, расходные обязательства |  |  |  |  | 11124,8 | 11124,8 | 11124,8 | 33374,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 |  |  |  | 3424,8 | 3424,8 | 3424,8 | 10274,4 |  |
|  |  | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |  |
|  |  | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 134 |  |  |  | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 17100,0 |  |

Приложение N 3

к подпрограмме

"Создание условий

для вовлечения граждан

в реализацию муниципальных

программ формирования

современной городской среды"

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АРХИТЕКТУРНОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ЛУЧШИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об архитектурном конкурсе для формирования базы лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения архитектурного конкурса для формирования базы лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий (далее - конкурс).

В целях Положения:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

1.2. Конкурс организуется и проводится ежегодно.

1.3. Организатором конкурса является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - организатор).

1.4. Задачами конкурса являются:

выявление лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Красноярском крае, наиболее полно отвечающих требованиям и критериям конкурса, установленным Положением;

формирование библиотеки лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Красноярском крае.

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:

"Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории" - предложения, направленные на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов;

"Лучшее предложение по благоустройству общественной территории" - предложения, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. Право на участие в конкурсе предоставляется физическим лицам, имеющим профильное высшее архитектурное образование, студентам старших курсов архитектурно-строительных высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений (далее - участники).

2.2. Предложения по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий должны подразумевать свободную авторскую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых территорий или общественных территорий при условии максимального сохранения существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а также существующих, реконструируемых и новых объектов, расположенных на дворовой и (или) общественной территории.

2.3. Организатор размещает информацию о проведении конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Красноярского края - краевом портале Красноярского края www.krskstate.ru не позднее чем за 30 дней до начала конкурсного отбора.

2.4. Организатор конкурса:

осуществляет прием и рассмотрение конкурсных заявок участников;

отклоняет конкурсную заявку участника в случае представления ее с нарушением установленных Положением требований;

направляет конкурсные документы для определения победителей конкурса по соответствующей номинации конкурса в конкурсную комиссию, состав которой утверждается организатором (далее - комиссия);

обобщает и распространяет выявленные по итогам конкурса лучшие предложения по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Красноярском крае.

Заявка участников отклоняется организатором конкурса в случае ее представления с нарушением установленных сроков, оформления с нарушением требований, некомплектности конкурсных документов, а также указания в ней недостоверных и (или) недействительных сведений. Определение недостоверности и (или) недействительности сведений, указанных в заявке, осуществляется на основе выявления несоответствия таких сведений друг другу, несоответствия данным государственной статистики или иным официальным данным.

В таком случае организатор конкурса возвращает заявку и конкурсные документы участнику посредством почтовой связи с обоснованием причин такого возврата по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсном отборе, либо выдает заявку и конкурсные документы нарочно по письменному заявлению участника.

2.5. Для участия в конкурсе участники в срок до 15 февраля года проведения конкурса представляют организатору конкурса по соответствующим номинациям конкурсные заявки с приложением конкурсных документов, указанных в [пункте 2.7](#P655) Положения.

2.6. Участники направляют заявку и конкурсные документы:

нарочно организатору по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14;

через организации почтовой связи на почтовый адрес: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14;

в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес электронной почты уполномоченного органа: priem@msakrsk.ru.

2.7. В состав конкурсных документов по номинациям "Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории", "Лучшее предложение по благоустройству общественной территории" входят:

[заявка](#P714) на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к Положению;

копия диплома, подтверждающего наличие у участника профильного высшего архитектурного образования, или справка с места учебы, подтверждающая обучение по архитектурно-строительному направлению (для студентов старших курсов высшего учебного заведения);

пояснительная записка с описанием исходного состояния дворовой территории или общественной территории: территория, озеленение (газоны, клумбы, кустарники, деревья), наличие скамеек, контейнеров, урн, асфальтированных проездов, детских или спортивных площадок, освещения, их состояние, наличие обустроенных парковок с приложением фотографий, отражающих текущее состояние дворовой территории или общественной территории;

дизайн-проект в формате Word, Power Point, в 3D, 2D графических редакторах либо в традиционных проектных и художественных техниках (акварельная отмывка, гуашь, темпера и т.д.). В случае представления дизайн-проекта в традиционных проектных и художественных практиках указанные материалы дополнительно предоставляются дополнительно в отсканированном виде в формате JPEG;

описание дизайн-проекта с указанием перечня планируемых работ по благоустройству дворовой территории или общественной территории в формате Word;

ориентировочный расчет объемов затрат (трудовых, финансовых, материальных) на благоустройство дворовой территории или общественной территории в формате Excel.

2.8. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется комиссией.

2.9. Организатор направляет конкурсные документы для определения победителей конкурса по соответствующей номинации конкурса в комиссию до 1 марта года проведения конкурса.

2.10. По итогам проведенного конкурса конкурсные документы не возвращаются.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

3.1. Для подведения итогов конкурса и определения его победителей комиссия рассматривает представленные организатором конкурса конкурсные документы.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, ведет ее заседания, утверждает протокол заседания комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

Каждый член комиссии осуществляет балльную оценку конкурсных заявок в соответствии с критериями оценки конкурсных заявок по соответствующей номинации конкурса, формирует рейтинговый список участников конкурса.

Критерии оценки конкурсных заявок определены в [приложениях N 2](#P759), [N 3](#P844) к Положению.

Решения комиссии о победителях конкурса принимаются путем суммирования оценок членов комиссии. Председатель комиссии имеет право в спорных вопросах 1 раз в каждой номинации использовать дополнительные 10 баллов.

Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

3.4. Заседание комиссии и принятое на нем решение оформляется протоколом, который подписывается председательствующим комиссии и секретарем.

Протокол комиссии направляется организатору конкурса в течение 5 рабочих дней с даты подписания указанного протокола.

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение делопроизводства комиссии осуществляет секретарь комиссии.

3.6. Комиссия в срок до 31 марта года проведения конкурса определяет трех победителей конкурса по соответствующим номинациям конкурса.

Случаи, в которых подведение итогов конкурса не осуществляется либо определяется меньшее число мест победителей конкурса, определяются комиссией путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, и включаются в протокол заседания комиссии.

3.7. Конкурсные заявки и конкурсные документы победителей конкурса, занявших первое место по соответствующим номинациям, включаются в базу лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Красноярского края в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Красноярского края.

3.8. Организатор обеспечивает подготовку и публикацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Красноярского края - краевом портале Красноярского края www.krskstate.ru результатов проведения конкурса с размещением лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий победителей конкурса, организует церемонию награждения победителей конкурса.

3.9. Организатор оставляет за собой право размещения лучшего предложения по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий по каждой номинации в печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации, сети Интернет, а также имеет право использования полученных материалов в некоммерческих целях.

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

4.1. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами Губернатора Красноярского края и денежным поощрением в виде выделения грантов из краевого бюджета:

в номинации "Лучшее предложение по благоустройству общественной территории":

Категория "Городское и (или) сельское поселение":

1-е место - 100,0 тыс. рублей;

2-е место - 75,0 тыс. рублей;

3-е место - 50,0 тыс. рублей.

Категория - "Городской округ":

1-е место - 150,0 тыс. рублей;

2-е место - 110,0 тыс. рублей;

3-е место - 85,0 тыс. рублей;

в номинации "Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории":

1-е место - 50,0 тыс. рублей;

2-е место - 30,0 тыс. рублей;

3-е место - 10,0 тыс. рублей.

4.2. Гранты из краевого бюджета предоставляются организатором конкурса на расчетный счет победителя согласно представленным платежным реквизитам по итогам проведения конкурса в квартале, следующем за месяцем подведения итогов конкурса.

Приложение N 1

к Положению

об архитектурном конкурсе

для формирования базы лучших

предложений по благоустройству

дворовых территорий

и общественных территорий

Заявка

на участие в архитектурном конкурсе для формирования базы

лучших предложений по благоустройству дворовых территорий

и общественных территорий

Номинация, в которой подается заявка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес территории, где планируется проведение работ по благоустройству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования, адрес месторасположения

дворовой/общественной территории)

Описание проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник (с указанием ФИО, адреса, номера телефона):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакты (телефон, моб. телефон, e-mail) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Есть ли в команде инициаторов опытный проектировщик, архитектор,

дизайнер, который сможет проработать инициативу в конкретный

проект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С Положением о проведении архитектурного конкурса для формирования базы

лучших предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных

территорий Красноярского края ознакомлен (а). С условиями участия в

конкурсе согласен (согласна). Принимаю ответственность за точность

указанной информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО лица, подающего заявку) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к Положению

об архитектурном конкурсе

для формирования базы лучших

предложений по благоустройству

дворовых территорий

и общественных территорий

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ

ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий оценки (показатель) | Баллы |
| 1 | 2 | 3 |
| Нестандартность и новизна проектной идеи | | |
| 1 | Новизна идеи и раскрытие потенциала территории (оценивается новизна идеи в комплексе предлагаемых решений, раскрытие потенциала территории на предмет повышения возможностей использования и улучшения условий) | до 10 баллов |
| 2 | Оригинальный подход к благоустройству дворовой территории, многофункциональность, комплексность и технологичность решений (оценивается оригинальность проекта, подход к благоустройству дворовой территории) | до 10 баллов |
| 3 | Реалистичность предлагаемых решений (оценивается возможность внедрения проекта в реальность) | до 5 баллов |
| 4 | Степень художественной и композиционной выразительности решения (оценивается творческий подход к оформлению дворовой территории) | до 5 баллов |
| 5 | Создание индивидуального облика дворовой территории многоквартирного дома в увязке с существующими архитектурными объектами (оценивается индивидуальность дворовой территории, создавшийся единый архитектурный ансамбль, возможность получения эстетического удовольствия при нахождении на дворовой территории) | до 10 баллов |
| Функциональность | | |
| 6 | Обеспечение возможности круглогодичной эксплуатации территории (оценивается возможность использование территории согласно функциональному назначению в течение года) | до 5 баллов |
| 7 | Установка элементов детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга (оценка безопасности игрового оборудования, уместность месторасположения с учетом возрастных групп проживающих жителей, возможность для игр и тренировок: инфраструктура для тренировок, физической активности, упражнений и игр, доступная круглые сутки в течение года) | до 5 баллов |
| 8 | Установка садово-парковых малых архитектурных форм (оценка эстетического оформления и уместности на придомовой территории) | до 5 баллов |
| 9 | Установка элементов мест отдыха (оценка степени обеспечения возможности отдыха для всех групп жителей) | до 5 баллов |
| 10 | Прокладка пешеходных дорожек для прогулок (оценка степени обеспечения возможности прогулки для всех групп жителей, проживающих в доме) | до 5 баллов |
| 11 | Озеленение двора (оценка степени озеленения и использования существующего ландшафта, создание единой цветочной композиции) | до 5 баллов |
| 12 | Доступность для маломобильных групп населения (обеспечение доступности для маломобильных групп населения, предложения по установке пандусов, съездов для беспрепятственного доступа на дворовую территорию) | до 15 баллов |
| Безопасность | | |
| 13 | Освещенность (оценивается уровень обеспечения освещения в темное время суток, в том числе с учетом применения энергосберегающих технологий) | до 5 баллов |
| 14 | Покрытие на детской площадке (оценивается предложения по установке безопасных качественных материалов и конструкций) | до 5 баллов |
| 15 | Оформление входных групп в подъезды (оценивается оформление входных групп в подъезды с учетом безопасности и уровня комфортности доступа в подъезды) | до 5 баллов |
| Комфорт | | |
| 16 | Возможность для прогулки (оценивается наличие пространства для прогулок, отсутствие физических препятствий) | до 5 баллов |
| 17 | Доступность (оценивается доступность для всех, в том числе маломобильных групп населения (люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) | до 10 баллов |
| 18 | Наличие парковочных мест (оценивается возможность парковки на дворовой территории, удаленность от зон досуга и отдыха, оформление парковки) | до 5 баллов |
| 19 | Реальность и экономичность при реализации проекта (оценивается степень реализации проекта) | до 7 баллов |

Приложение N 3

к Положению

об архитектурном конкурсе

для формирования базы лучших

предложений по благоустройству

дворовых территорий

и общественных территорий

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ

ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Критерий оценки (показатель) | Баллы |
| 1 | 2 | 3 |
| Нестандартность и новизна проектной идеи | | |
| 1 | Новизна идеи и раскрытие потенциала территории (оценивается новизна идеи в комплексе предлагаемых решений, раскрытие потенциала территории на предмет повышения возможностей использования и улучшения условий) | до 10 баллов |
| 2 | Оригинальный подход к благоустройству общественной территории, многофункциональность, комплексность и технологичность решений (оценивается оригинальность проекта, подход к благоустройству общественной территории) | до 10 баллов |
| 3 | Реалистичность предлагаемых решений (оценивается возможность внедрения проекта в реальность) | до 5 баллов |
| 4 | Степень художественной и композиционной выразительности решения (оценивается творческий подход к оформлению общественной территории) | до 5 баллов |
| 5 | Создание индивидуального облика общественного пространства в увязке с существующими архитектурными объектами (оценивается индивидуальность общественной территории, создавшийся единый архитектурный ансамбль, возможность получения эстетического удовольствия при нахождении на общественной территории) | до 10 баллов |
| Расположение | | |
| 6 | Историко-культурная или природная значимость (оценивается выбор территории для благоустройства в зависимости от значимости, популярности, востребованности для населения, привязки к достопримечательностям города) | до 10 баллов |
| Безопасность | | |
| 7 | Защита в рамках дорожного движения от несчастного случая (оценивается оформление территории с учетом правил дорожного движения и безопасности нахождения на благоустраиваемой территории) | до 5 баллов |
| 8 | Безопасность при нахождении на территории (защита от преступности и насилия, постоянное присутствие людей, просматриваемость территории из прилегающих объектов, освещение территории в темное время суток) | до 5 баллов |
| 9 | Защита от неблагоприятных погодных условий в течение года (защита от неблагоприятных физических ощущений: укрытие от ветра, дождя или снега, холода, жары, яркого света) | до 5 баллов |
| Комфорт | | |
| 10 | Возможность для прогулки (оценивается наличие пространства для прогулок, отсутствие физических препятствий) | до 5 баллов |
| 11 | Доступность (оценивается доступность для всех, в том числе маломобильных групп населения (люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, наличие тактильных дорожек) | до 10 баллов |
| 12 | Обеспечение свободного доступа на территорию (оценивается возможность парковки либо беспрепятственного доступа жителей на территорию, удаленность от зон досуга и отдыха) | до 5 баллов |
| 13 | Реальность и экономичность при реализации проекта (оценивается степень реализации проекта) | до 7 баллов |
| 14 | Уровень комфорта (наличие зон с сидячими местами, удобные скамейки для отдыха, добротные материалы, возможность для обзора, разумная удаленность от объектов, интересные виды, освещенность (в темное время суток) | до 10 баллов |
| Функциональность | | |
| 15 | Возможность для игр и тренировок (оценивается инфраструктура для тренировок, физической активности, упражнений и игр, доступная круглые сутки в течение года) | до 5 баллов |
| 16 | Установка малых архитектурных форм (оценка эстетического оформления и уместности на общественной территории) | до 5 баллов |
| 17 | Установка элементов мест отдыха (оценка степени обеспечения возможности отдыха для всех групп населения) | до 5 баллов |
| 18 | Комплексный характер благоустройства в соответствии с назначением общественного пространства (оценивается общее впечатление с учетом разумности и потребностей предлагаемых мероприятий по благоустройству) | до 10 баллов |

Приложение N 2

к государственной программе

Красноярского края

"Содействие органам местного

самоуправления в формировании

современной городской среды"

ПОДПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED6A9k4I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова "муниципальных образований" повторяются дважды. | | |
| Наименование подпрограммы | "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований муниципальных образований" (далее - подпрограмма) |
| Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" (далее - программа) |
| Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | министерство |
| Цель и задачи подпрограммы | цель подпрограммы - обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных территорий городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края.  Задача подпрограммы - улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов Красноярского края |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды: 2018 год - 24%, 2019 год - 26%, 2020 год - 30%;  доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии: 2018 год - 47%, 2019 год - 67%, 2020 год - 87%;  доля благоустроенных городских парков от общего количества городских парков на территории городов - получателей субсидий: 2018 год - 50%, 2019 год - 78%, 2020 год - 100%.  [Перечень](#P1026) и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 1562367,4 тыс. рублей, в том числе:  2018 год - 883667,0 тыс. рублей;  2019 год - 339350,2 тыс. рублей;  2020 год - 339350,2 тыс. рублей;  в том числе:  средства федерального бюджета - 546466,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 546466,2 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  средства краевого бюджета - 1015901,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 337200,8 тыс. рублей;  2019 год - 339350,2 тыс. рублей;  2020 год - 339350,2 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED6A9k2I) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п) | |

--------------------------------

<1> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами Российской Федерации.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

2.1.1. [Мероприятие 1](#P1113) "Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - мероприятие 1).

Цель реализации [мероприятия 1](#P1113) - обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройство территорий городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории).

[Мероприятие 1](#P1113) реализуется на территории муниципальных образований Красноярского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, получающих софинансирование из краевого бюджета в текущем году на реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды (далее - муниципальные образования - получатели субсидии).

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию [мероприятия 1](#P1113), - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Общий объем финансирования [мероприятия 1](#P1113) составляет 1519706,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 860000,0 тыс. рублей;

2019 год - 329853,4 тыс. рублей;

2020 год - 329853,4 тыс. рублей.

2.1.2. [Мероприятие 2](#P1135) "Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" (далее - мероприятие 2).

Цель реализации [мероприятия 2](#P1135) - обеспечение выполнения работ по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах Красноярского края с численностью проживающих до 250000 человек и стимулирование муниципальных образований, которым были предоставлены субсидии на обустройство городских парков, к формированию концепции использования благоустроенных городских парков (далее - города - получатели субсидии).

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию [мероприятия 2](#P1135), - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Общий объем финансирования [мероприятия 2](#P1135) составляет 42660,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 23667,0 тыс. рублей;

2019 год - 9496,8 тыс. рублей;

2020 год - 9496,8,0 тыс. рублей.

2.2. Срок исполнения мероприятий подпрограммы - 2018 - 2022 годы.

2.3. [Перечень](#P1077) мероприятий подпрограммы указан в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Реализация [мероприятий 1](#P1113), [2](#P1135) осуществляется министерством в соответствии с бюджетным законодательством за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Министерство осуществляет координацию исполнения подпрограммы, мониторинг ее реализации, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.

3.2. [Мероприятие 1](#P1113) реализуется в соответствии с [Правилами](#P1177) предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды и порядком представления отчетности об их использовании, приведенными в приложении N 3 к подпрограмме.

3.3. [Мероприятие 2](#P1135) реализуется в соответствии с [Правилами](#P4313) предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и порядком представления отчетности об их использовании, приведенными в приложении N 4 к подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.

Министерство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Министерством осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется министерством.

Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края.

Отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие представляется министерством в министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы министерством представляется в министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых

и общественных территорий

муниципальных образований"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель - обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных территорий городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края | | | | | | | |
| Задача. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов Красноярского края | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Красноярского края, на территории которых реализуются муниципальные программы по формированию современной городской среды, с начала реализации подпрограммы | % | отраслевой мониторинг | 18 | 24 | 26 | 30 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии, с начала реализации подпрограммы | % | отраслевой мониторинг | 27 | 47 | 67 | 87 |
| 3 | Доля благоустроенных городских парков от общего количества городских парков на территории городов - получателей субсидий, с начала реализации подпрограммы | % | отраслевой мониторинг | 28 | 50 | 78 | 100 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых

и общественных территорий

муниципальных образований"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED5A9k7I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | итого на период 2018 - 2020 годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы - обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных территорий городских округов, городских и сельских поселений Красноярского края | | | | | | | | | | | |
| Задача - улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов Красноярского края | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 | 05 03 | 24200R5550 | 521 | 532296,0 | 0,0 | 0,0 | 532296,0 | благоустройство дворовых территорий за 2018 год планируется осуществить не менее чем в 44 муниципальных образованиях Красноярского края, за период 2019 - 2020 годов - не менее чем в 76 муниципальных образованиях Красноярского края;  благоустройство общественных территорий планируется ежегодно осуществлять не менее чем в 27 муниципальных образованиях Красноярского края |
| 130 | 05 03 | 24200R5550 | 521 | 327704,0 | 329853,40 | 329853,40 | 987410,8 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED5A9k5I) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п) | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 | 05 05 | 24200R5600 | 521 | 14170,2 | 0,0 | 0,0 | 14170,2 | за период 2018 - 2020 годов планируется ежегодно осуществлять благоустройство мест массового отдыха (городских парков) не менее чем на 3 муниципальных образованиях Красноярского края |
| 130 | 05 05 | 24200R5600 | 521 | 9496,8 | 9496,8 | 9496,8 | 28490,4 |
|  | Итого по подпрограмме | всего, расходные обязательства |  |  |  |  | 883667,0 | 339350,2 | 339350,2 | 1562367,4 |  |

Приложение N 3

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых

и общественных территорий

муниципальных образований"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED5A9k3I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды и порядок представления отчетности об их использовании (далее - Правила) устанавливают порядок распределения субсидий и условия их предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - субсидии), а также порядок представления отчетности об их использовании.

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края городских округов, городских поселений (городов и поселков городского типа) (далее - муниципальные образования - получатели субсидии), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы на благоустройство дворовых территорий и благоустройство территорий муниципальных образований Красноярского края соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории).

В целях Правил под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на цели, указанные в [пункте 1.2](#P1190) Правил.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство).

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ

2.1. Общий объем субсидии распределяется по следующим направлениям по видам использования:

а) на благоустройство дворовых территорий;

б) на благоустройство общественных территорий.

2.2. Общий объем субсидии по видам использования определяется по следующим формулам:

2.2.1. Общий объем субсидии на благоустройство дворовых территорий:

С(дворы) = С(общ) - С(общ.тер),

где:

С(дворы) - общий размер субсидии на благоустройство дворовых территорий, тыс. рублей;

С(общ) - общий размер субсидии на благоустройство дворов и общественных территорий, тыс. рублей;

С(общ.тер) - общий размер субсидии на благоустройство общественных территорий, тыс. рублей.

2.2.2. Общий объем субсидии на благоустройство общественных территорий:



где:

К(нас i) - численность населения в i-м муниципальном образовании Красноярского края по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии, чел.;

Р(благоустройство) - расходы на благоустройство из расчета 100 рублей на одного жителя в i-м муниципальном образовании Красноярского края.

2.3. Критериями распределения субсидии на благоустройство дворовых территорий являются:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Красноярского края;

2) количество расположенных на территории муниципального образования - получателя субсидии многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Красноярского края.

2.4. Распределение общего объема субсидии на благоустройство дворовых территорий между муниципальными образованиями - участниками программы осуществляется по формуле:



где:

Ci - размер субсидии i-му муниципальному образованию - получателю субсидии на благоустройство дворовых территорий, тыс. рублей;

С(дворы) - размер бюджетных ассигнований на текущий финансовый год для предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, распределяемых на текущий финансовый год, тыс. рублей;

Bi - количество многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании - получателе субсидии, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, штук;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования - получателя субсидии, %;

Ккор - коэффициент выравнивания, определяемый исходя из доли многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Красноярского края и включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в общем количестве таких домов на территории края.

2.5. Критериями распределения субсидии на благоустройство общественных территорий являются:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Красноярского края;

2) реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий;

3) численность населения в муниципальном образовании по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии.

2.6. Распределение общего объема субсидии на благоустройство общественных территорий между муниципальными образованиями - получателями субсидии осуществляется по формуле:



где:

С(общ.тер i) - размер субсидии i-му муниципальному образованию - получателю субсидии на благоустройство общественных территорий, тыс. рублей;

К(нас i) - численность населения в i-м муниципальном образовании Красноярского края по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии, чел.;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования - получателя субсидии, %;

Ккор - коэффициент выравнивания между муниципальными образованиями Красноярского края, определяемый исходя из численности граждан, проживающих на территории муниципального образования Красноярского края по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии;

Ккон - коэффициент наличия комплексных проектов по благоустройству, до 31 декабря 2018 года включительно значение данного коэффициента принимается равным 1, с 1 января 2019 года:

при наличии комплексных проектов по благоустройству Ккон принимается равным 1,1;

при отсутствии комплексных проектов по благоустройству Ккон принимается равным 1.

2.7. [Распределение](#P1368) субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий по муниципальным образованиям - получателям субсидий на 2018 год приведено в приложении N 1 к Правилам.

Распределение муниципальных образований на получение субсидии по годам реализации подпрограммы приведено в графике распределения муниципальных образований Красноярского края для получения субсидий на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды согласно [приложению N 2](#P1621) к Правилам.

3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

УСЛОВИЯ О ФОРМЕ И РАЗМЕРЕ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

СОБСТВЕННИКОВ ИНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

В ГРАНИЦАХ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

3.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет субсидии, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень) и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

3.2. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок.

3.3. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня по всем муниципальным образованиям - получателям субсидий.

3.4. В 2018 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству дворовые территории, по которым заинтересованными лицами в 2017 году было принято решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и (или) дополнительном перечне, но предложения заинтересованных лиц не были включены в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

3.5. В 2018 году на реализацию мероприятий по выполнению дополнительного перечня направляется не более 24% от общего объема средств на благоустройство дворовых территорий, указанных в [приложении N 1](#P1368) к Правилам.

3.6. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

3.7. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

3.8. Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, таких как, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.

3.9. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню и дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями [статей 44](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43A6374CBBB6D3570C8958C02DE24B62FABBCF974A801EA62C6A0CB473FFF5A2kEI) - [48](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43A6374CBBB6D3570C8958C02DE24B62FABBCF974A801EA62C6A0CB473FFF1A2k8I) Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям - получателям субсидии при соблюдении следующих условий:

1) при подтверждении муниципальными образованиями - получателями субсидии выполнения [обязательств](#P3249), необходимых к исполнению при реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - обязательства муниципального образования), установленных приложением N 3 к Правилам;

2) соблюдение условия софинансирования из местного бюджета в размере, определенном в соответствии с [пунктом 4.2](#P1282) Правил;

3) наличие утвержденной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа);

4) наличие выбранного и реализованного в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Красноярского края, способа управления в соответствии со [статьей 161](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43A6374CBBB6D3570C8958C02DE24B62FABBCF974A801EA62C6A0CB472FDF5A2kFI) Жилищного кодекса Российской Федерации, наличие при непосредственном способе управления заключенного договора на выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

4.2. Размер софинансирования из местного бюджета устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности (далее - РБО) муниципальных образований - получателей субсидии после выравнивания, в размере не менее следующих объемов субсидии:

1) при софинансировании из местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

а) для муниципальных образований - получателей субсидии с РБО ниже 2 - 1%;

б) для муниципальных образований - получателей субсидии с РБО от 2 до 3 включительно - 1,5%;

в) для муниципальных образований - получателей субсидии с РБО выше 3 - 2%;

2) при софинансировании из местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий:

а) для муниципальных образований - получателей субсидии с РБО ниже 2 - 10%;

б) для муниципальных образований - получателей субсидии с РБО от 2 до 3 включительно - 15%;

в) для муниципальных образований - получателей субсидии с РБО выше 3 - 20%.

4.3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям - получателям субсидии на основании соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды, заключенного между министерством и органом местного самоуправления муниципального образования - получателя субсидии (далее - соглашение).

4.4. Соглашение содержит рекомендации органам местного самоуправления о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих отрядов.

4.5. Для заключения соглашения орган местного самоуправления в срок не позднее 20 января текущего года представляет в министерство следующие документы:

1) выписку из решения о местном бюджете с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования края в софинансировании мероприятия в размере, установленном [пунктом 4.2](#P1282) Правил;

2) утвержденную муниципальную программу;

3) перечень обязательств муниципального образования, который подписывается главой муниципального образования Красноярского края;

4) копию решения общественной комиссии о включении предложений заинтересованных лиц о включении каждой дворовой территории и каждой общественной территории в муниципальную программу, заверенную председателем общественной комиссии.

К копии решения общественной комиссии прилагаются:

[реестр](#P3296) протоколов решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню работ по благоустройству по форме согласно приложению N 4 к Правилам;

для подтверждения выполнения условия, указанного в [подпункте 4 пункта 4.1](#P1281) Правил, - [реестр](#P3400) договоров управления многоквартирными домами, договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, смет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, по форме согласно приложению N 5 к Правилам.

Сведения о договоре управления многоквартирным домом вносятся в реестр договоров в случае выбора способа управления многоквартирным домом в форме управляющей организации и только в случае наличия в договоре управления многоквартирным домом перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая работы и услуги по содержанию и ремонту дворовой территории.

Сведения о договорах на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (в части договоров на содержание и ремонт дворовой территории) вносятся в реестр договоров в случае выбора способа управления многоквартирным домом в форме товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива или в случае выбора собственниками жилых помещений непосредственного способа управления многоквартирным домом.

Сведения о сметах доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносятся в реестр договоров в случае самостоятельного выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (в части выполнения работ на содержание и ремонт дворовой территории), товариществом собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативом;

5) копию решения общественной комиссии об утверждении дизайн-проектов каждой дворовой территории и каждой общественной территории, включенных в муниципальную программу и подлежащих благоустройству в текущем году, заверенную председателем общественной комиссии.

К копии решения общественной комиссии прилагаются дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории и благоустройства каждой общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

6) в случае принятия решения заинтересованными лицами о проведении работ по благоустройству только по дополнительному перечню представляется копия паспорта благоустройства дворовой территории, подтверждающая удовлетворительное состояние объектов, работы по которым проводятся в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории.

Копии документов, перечисленных в настоящем пункте Правил, должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

4.6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в [пункте 4.5](#P1293) Правил, рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключении соглашения.

4.7. Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения является:

1) представление документов, указанных в [пункте 4.5](#P1293) Правил, не в полном объеме;

2) представление документов, указанных в [пункте 4.5](#P1293) Правил, с нарушением сроков, указанных в [пункте 4.5](#P1293) Правил;

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.

Министерство в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении соглашения уведомляет в письменной форме орган местного самоуправления об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

4.8. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления об отказе в заключении соглашения вправе повторно направить в министерство документы, указанные в [пункте 4.5](#P1293) Правил, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

4.9. Субсидия перечисляется в бюджет муниципального образования - получателя субсидии до 15-го числа месяца, следующего за месяцем представления органами местного самоуправления муниципального образования - получателя субсидии в министерство копий договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с приложением копий проектно-сметной (сметной) документации (далее - копии смет), прошедшей проверку сметной части в министерстве.

Копии смет представляются в министерство на каждую дворовую территорию и на каждую общественную территорию.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления копий смет рассматривает их и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании копий смет.

Основанием для принятия решения об отказе в согласовании копий смет является:

1) представление копий смет не в полном объеме;

2) представление копий смет, содержащих недостоверные сведения.

Министерство в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в согласовании копий смет уведомляет в письменной форме орган местного самоуправления об отказе в согласовании копий смет с указанием причин отказа.

Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления об отказе в согласовании копий смет вправе повторно направить в министерство копии смет после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в согласовании.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

4.10. В случае нарушения органами местного самоуправления сроков представления документов, указанных в [пункте 4.5](#P1293) Правил, а также в случае принятия министерством решения об отказе в заключении соглашения при наступлении случаев, указанных в [пункте 4.7](#P1309) Правил и неиспользования органом местного самоуправления в срок до 1 марта текущего года прав, указанных в [пункте 4.8](#P1314) Правил, в срок до 1 марта текущего года в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии вносятся изменения на основании предложений, подготовленных министерством.

Перераспределение субсидии между другими муниципальными образованиями - получателями субсидии утверждается Правительством края.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

5.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получателей субсидии представляют в министерство [отчет](#P3473) об использовании субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование муниципальных программ и результатах ее реализации по форме согласно приложению N 6 к Правилам с приложением:

1) [информации](#P4027) о достигнутых показателях результативности по форме согласно приложению N 7 к Правилам;

2) копий актов о приемке выполненных работ, актов приемки-сдачи, товарных накладных - для поставки товаров;

3) копий платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра платежных поручений;

4) выписки из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объеме средств, периодичности;

5) плана проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

5.2. Сроки представления отчета:

1) ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных в министерство сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СУБСИДИЙ, ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ

ЭКОНОМИИ СУБСИДИИ

6.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется министерством, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.

6.2. В случае выявления министерством факта нарушения условий соглашения министерство вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений.

Приостановление перечисления субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Красноярского края.

6.3. В случае выявления министерством, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края по результатам выборочного контроля достоверности отчетов об исполнении условий предоставления субсидии и эффективности ее расходования недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в полном объеме.

6.4. В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по благоустройству дворовых территорий средства экономии могут быть направлены на выполнение работ по дворовым территориям, по которым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в использовании средств экономии по таким дворовым территориям - направлены на выполнение работ по благоустройству иных дворовых территорий. Перечень таких дворовых территорий определяется по решению общественной комиссии.

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по благоустройству общественных территорий муниципальных образований - получателей субсидии средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбранных общественных территорий.

Решение об использовании средств экономии принимает общественная комиссия.

6.5. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Приложение N 1

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование муниципальных

программ формирования современной

городской среды и порядку представления

отчетности об их использовании

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА 2018 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED5A9k2I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии | | |
| всего | в том числе: | |
|  | на благоустройство дворовых территорий | на благоустройство общественных территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Ачинск | 40755,4 | 30102,9 | 10652,5 |
| 2 | г. Боготол | 7999,4 | 5974,9 | 2024,5 |
| 3 | г. Бородино | 8551,0 | 5676,1 | 2874,9 |
| 4 | г. Дивногорск | 19760,1 | 16430,9 | 3329,2 |
| 5 | г. Енисейск | 20725,6 | 17675,7 | 3049,9 |
| 6 | ЗАТО г. Железногорск | 43362,9 | 34046,0 | 9316,9 |
| 7 | ЗАТО г. Зеленогорск | 30434,7 | 24188,1 | 6246,6 |
| 8 | г. Канск | 36673,5 | 27650,4 | 9023,1 |
| 9 | г. Красноярск | 332563,7 | 224184,3 | 108379,4 |
| 10 | г. Лесосибирск | 40782,3 | 34334,6 | 6447,7 |
| 11 | г. Минусинск | 26609,0 | 19475,5 | 7133,5 |
| 12 | г. Назарово | 22317,0 | 17277,3 | 5039,7 |
| 13 | г. Норильск | 57828,40 | 39963,0 | 17865,4 |
| 14 | г. Сосновоборск | 10609,4 | 6671,9 | 3937,5 |
| 15 | г. Шарыпово | 17423,5 | 12746,4 | 4677,1 |
| 16 | п. Кедровый | 3610,2 | 1717,8 | 1892,4 |
| 17 | ЗАТО п. Солнечный | 5191,5 | 2848,0 | 2343,5 |
| 18 | пгт Балахта Балахтинского района | 2912,7 | 2912,7 |  |
| 19 | пгт Березовка Березовского района | 11659,3 | 9559,8 | 2099,5 |
| 20 | пгт Большая Мурта Большемуртинского района | 2016,5 | 2016,5 |  |
| 21 | пгт Емельяново Емельяновского района | 6853,1 | 4272,0 | 2581,1 |
| 22 | г.п. Подтесово Енисейского района | 5228,0 | 5228,0 |  |
| 23 | г. Иланский Иланского района | 8178,5 | 5427,2 | 2751,3 |
| 24 | г. Кодинск Кежемского района | 7554,2 | 4660,4 | 2893,8 |
| 25 | пгт Козулька Козульского района | 1568,4 | 1568,4 |  |
| 26 | пгт Новочернореченский Козульского района | 1045,6 | 1045,6 |  |
| 27 | пгт Курагино Курагинского района | 7803,1 | 5178,2 | 2624,9 |
| 28 | г. Артемовск Курагинского района | 2688,7 | 2688,7 |  |
| 29 | пгт Большая Ирба Курагинского района | 1493,7 | 1493,7 |  |
| (п. 29 [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED5A9k1I) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п) | | | | |
| 30 | пгт Кошурниково Курагинского района | 3062,1 | 3062,1 |  |
| 31 | пгт Краснокаменск Курагинского района | 1717,8 | 1717,8 |  |
| 32 | пгт Мотыгино Мотыгинского района | 2688,7 | 2688,7 |  |
| 33 | пгт Раздолинск Мотыгинского района | 1045,6 | 1045,6 |  |
| 34 | пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района | 2912,7 | 2912,7 |  |
| 35 | пгт Нижняя Пойма Нижнеингашского района | 2987,4 | 2987,4 |  |
| 36 | г. Заозерный Рыбинского района | 8253,5 | 5974,9 | 2278,6 |
| 37 | пгт Ирша Рыбинского района | 1493,7 | 1493,7 |  |
| 38 | пгт Саянский Рыбинского района | 3754,2 | 3754,2 |  |
| 39 | г.п. Северо-Енисейский Северо-Енисейского района | 5327,6 | 5327,6 |  |
| 40 | г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 8731,6 | 6423,0 | 2308,6 |
| 41 | г. Игарка Туруханского района | 5113,5 | 5113,5 |  |
| 42 | г. Ужур Ужурского района | 9727,7 | 6920,9 | 2806,8 |
| 43 | г. Уяр Уярского района | 8153,4 | 5696,0 | 2457,4 |
| 44 | пгт Шушенское Шушенского района | 10831,1 | 7866,9 | 2964,2 |
|  | Всего | 860000,0 | 630000,0 | 230000,0 |

Приложение N 2

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование муниципальных

программ формирования современной

городской среды и порядку представления

отчетности об их использовании

ГРАФИК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ [<1>](#P1638)

--------------------------------

<1> Распределение муниципальных образований Красноярского края по годам подлежит ежегодному изменению при определении объема софинансирования из бюджета Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Годы получения субсидии | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Ачинск | x | x | x | x | x |
| 2 | г. Боготол | x | x | x | x | x |
| 3 | г. Бородино | x | x | x | x | x |
| 4 | г. Дивногорск | x | x | x | x | x |
| 5 | г. Енисейск | x | x | x | x | x |
| 6 | ЗАТО г. Железногорск | x | x | x | x | x |
| 7 | ЗАТО г. Зеленогорск | x | x | x | x | x |
| 8 | г. Канск | x | x | x | x | x |
| 9 | г. Красноярск | x | x | x | x | x |
| 10 | г. Лесосибирск | x | x | x | x | x |
| 11 | г. Минусинск | x | x | x | x | x |
| 12 | г. Назарово | x | x | x | x | x |
| 13 | г. Норильск | x | x | x | x | x |
| 14 | г. Сосновоборск | x | x | x | x | x |
| 15 | г. Шарыпово | x | x | x | x | x |
| 16 | п. Кедровый | x | x | x | x | x |
| 17 | ЗАТО п. Солнечный | x | x | x | x | x |
|  | Абанский район: |  |  |  |  |  |
| 18 | Абанский сельсовет (п. Абан) |  | x |  |  |  |
|  | Ачинский район: |  |  |  |  |  |
| 19 | Белоярский сельсовет (с. Белый Яр) |  | x |  |  |  |
| 20 | Горный сельсовет (п. Горный) |  | x |  |  |  |
| 21 | Ключинский сельсовет (п. Ключи, д. Каменка) |  | x |  |  |  |
| 22 | Малиновский сельсовет (п. Малиновка) |  | x |  |  |  |
| 23 | Преображенский сельсовет (с. Большая Салырь) |  | x |  |  |  |
| 24 | Тарутинский сельсовет (п. Тарутино) |  | x |  |  |  |
|  | Балахтинский район: |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт Балахта | x | x | x | x | x |
| 26 | Кожановский сельсовет (с. Кожаны) |  | x |  |  |  |
| 27 | Приморский сельсовет (п. Приморск) |  | x |  |  |  |
| 28 | Чистопольский сельсовет (п. Чистое Поле) |  | x |  |  |  |
|  | Березовский район: |  |  |  |  |  |
| 29 | пгт Березовка Березовского района | x | x | x | x | x |
| 30 | Бархатовский сельсовет (с. Бархатово) |  | x |  |  |  |
| 31 | Вознесенский сельсовет (с. Вознесенка) |  | x |  |  |  |
| 32 | Зыковский сельсовет (п. Зыково) |  | x |  |  |  |
|  | Бирилюсский район: |  |  |  |  |  |
| 33 | Рассветовский сельсовет (п. Рассвет) |  | x |  |  |  |
| 34 | Новобирилюсский сельсовет (с. Новобирилюссы) |  | x |  |  |  |
|  | Боготольский район: |  |  |  |  |  |
| 35 | Боготольский сельсовет (с. Боготол) |  | x |  |  |  |
| 36 | Большекосульский сельсовет (с. Большая Косуль) |  | x |  |  |  |
| 37 | Критовский сельсовет (с. Критово) |  | x |  |  |  |
|  | Богучанский район: |  |  |  |  |  |
| 38 | Богучанский сельсовет (с. Богучаны) |  | x |  |  |  |
| 39 | Ангарский сельсовет (п. Ангарский) |  | x |  |  |  |
| 40 | Красногорьевский сельсовет (п. Гремучий) |  | x |  |  |  |
| 41 | Октябрьский сельсовет (п. Октябрьский) |  | x |  |  |  |
| 42 | Таежнинский сельсовет (п. Таежный) |  | x |  |  |  |
|  | Большемуртинский район: |  |  |  |  |  |
| 43 | пгт Большая Мурта | x | x | x | x | x |
| 44 | Предивинский сельсовет (п. Предивинск) |  | x |  |  |  |
|  | Большеулуйский район: |  |  |  |  |  |
| 45 | Большеулуйский сельсовет (с. Большой Улуй) |  | x |  |  |  |
|  | Дзержинский район: |  |  |  |  |  |
| 46 | Дзержинский сельсовет (с. Дзержинское) |  | x |  |  |  |
|  | Емельяновский район: |  |  |  |  |  |
| 47 | пгт Емельяново | x | x | x | x | x |
| 48 | Еловский сельсовет (с. Еловое) |  | x |  |  |  |
| 49 | Мининский сельсовет (п. Минино) |  | x |  |  |  |
| 50 | Никольский сельсовет (с. Никольское) |  | x |  |  |  |
| 51 | Солонцовский сельсовет (п. Солонцы, с. Дрокино) |  | x |  |  |  |
| 52 | Устюгский сельсовет (с. Устюг) |  | x |  |  |  |
| 53 | Частоостровский сельсовет (с. Частоостровское) |  | x |  |  |  |
| 54 | Шуваевский сельсовет (с. Шуваево) |  |  | x |  |  |
| 55 | Элитовский сельсовет (п. Элита, д. Минино) |  |  | x |  |  |
| 56 | сельсовет Памяти 13 Борцов (п. Памяти 13 Борцов) |  |  | x |  |  |
|  | Енисейский район: |  |  |  |  |  |
| 57 | г.п. Подтесово | x | x | x | x | x |
| 58 | Абалаковский сельсовет (с. Абалаково) |  |  | x |  |  |
| 59 | Верхнепашинский сельсовет (с. Верхнепашино) |  |  | x |  |  |
| 60 | Озерновский сельсовет (с. Озерное) |  |  | x |  |  |
|  | Ермаковский район: |  |  |  |  |  |
| 61 | Ермаковский сельсовет (с. Ермаковское) |  |  | x |  |  |
|  | Идринский район: |  |  |  |  |  |
| 62 | Идринский сельсовет (с. Идринское) |  |  | x |  |  |
|  | Иланский район: |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Иланский | x | x | x | x | x |
| 64 | Новониколаевский сельсовет (с. Новониколаевка) |  |  | x |  |  |
|  | Ирбейский район: |  |  |  |  |  |
| 65 | Ирбейский сельсовет (с. Ирбейское) |  |  | x |  |  |
|  | Казачинский район: |  |  |  |  |  |
| 66 | Казачинский сельсовет (с. Казачинское) |  |  | x |  |  |
|  | Канский район: |  |  |  |  |  |
| 67 | Анцирский сельсовет (с. Анцирь) |  |  | x |  |  |
| 68 | Браженский сельсовет (с. Бражное) |  |  | x |  |  |
| 69 | Филимоновский сельсовет (с. Филимоново) |  |  | x |  |  |
| 70 | Чечеульский сельсовет (с. Чечеул) |  |  | x |  |  |
|  | Каратузский район: |  |  |  |  |  |
| 71 | Каратузский сельсовет (с. Каратузское) |  |  | x |  |  |
|  | Кежемский район: |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Кодинск | x | x | x | x | x |
|  | Козульский район: |  |  |  |  |  |
| 73 | пгт Козулька | x | x | x | x | x |
| 74 | пгт Новочернореченский | x | x | x | x | x |
|  | Краснотуранский район: |  |  |  |  |  |
| 75 | Краснотуранский сельсовет (с. Краснотуранск) |  |  | x |  |  |
| 76 | Лебяженский сельсовет (с. Лебяжье) |  |  | x |  |  |
|  | Курагинский район: |  |  |  |  |  |
| 77 | пгт Курагино | x | x | x | x | x |
| 78 | г. Артемовск | x | x | x | x | x |
| 79 | пгт Большая Ирба | x | x | x | x | x |
| 80 | пгт Кошурниково | x | x | x | x | x |
| 81 | пгт Краснокаменск | x | x | x | x | x |
| 82 | Березовский сельсовет (с. Березовское) |  |  | x |  |  |
| 83 | Рощинский сельсовет (п. Рощинский) |  |  | x |  |  |
| 84 | Черемшанский сельсовет (с. Черемшанка) |  |  | x |  |  |
|  | Манский район: |  |  |  |  |  |
| 85 | Шалинский сельсовет (с. Шалинское) |  |  | x |  |  |
| 86 | Камарчагский сельсовет (п. Камарчага) |  |  | x |  |  |
| 87 | Первоманский сельсовет (п. Первоманск) |  |  | x |  |  |
|  | Минусинский район: |  |  |  |  |  |
| 88 | Городокский сельсовет (с. Городок) |  |  | x |  |  |
| 89 | Лугавский сельсовет (с. Лугавское) |  |  | x |  |  |
| 90 | Селиванихинский сельсовет (с. Селиваниха) |  |  | x |  |  |
| 91 | Тесинский сельсовет (с. Тесь) |  |  | x |  |  |
|  | Мотыгинский район: |  |  |  |  |  |
| 92 | пгт Мотыгино | x | x | x | x | x |
| 93 | пгт Раздолинск | x | x | x | x | x |
|  | Назаровский район: |  |  |  |  |  |
| 94 | Гляденский сельсовет (п. Глядень) |  |  | x |  |  |
| 95 | Краснополянский сельсовет (с. Красная Поляна) |  |  | x |  |  |
| 96 | Красносопкинский сельсовет (п. Красная Сопка) |  |  | x |  |  |
| 97 | Преображенский сельсовет (п. Преображенский) |  |  | x |  |  |
| 98 | Степновский сельсовет (п. Степной) |  |  |  | x |  |
|  | Нижнеингашский район: |  |  |  |  |  |
| 99 | пгт Нижний Ингаш | x | x | x | x | x |
| 100 | пгт Нижняя Пойма | x | x | x | x | x |
| 101 | Канифольнинский сельсовет (п. Канифольный) |  |  |  | x |  |
| 102 | Тинской сельсовет (п. Тинской) |  |  |  | x |  |
|  | Новоселовский район: |  |  |  |  |  |
| 103 | Новоселовский сельсовет (с. Новоселово) |  |  |  | x |  |
|  | Партизанский район: |  |  |  |  |  |
| 104 | Партизанский сельсовет (с. Партизанское) |  |  |  | x |  |
| 105 | Имбежский сельсовет (п. Запасной Имбеж) |  |  |  | x |  |
|  | Пировский район: |  |  |  |  |  |
| 106 | Пировский сельсовет (с. Пировское) |  |  |  | x |  |
|  | Рыбинский район: |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Заозерный | x | x | x | x | x |
| 108 | пгт Ирша | x | x | x | x | x |
| 109 | пгт Саянский | x | x | x | x | x |
| 110 | Новосолянский сельсовет (с. Новая Солянка) |  |  |  | x |  |
| 111 | Переясловский сельсовет (с. Переясловка) |  |  |  | x |  |
| 112 | Рыбинский сельсовет (с. Рыбное) |  |  |  | x |  |
| 113 | Уральский сельсовет (п. Урал) |  |  |  | x |  |
|  | Саянский район: |  |  |  |  |  |
| 114 | Агинский сельсовет (с. Агинское) |  |  |  | x |  |
|  | Северо-Енисейский район: |  |  |  |  |  |
| 115 | г. п. Северо-Енисейский | x | x | x | x | x |
|  | Сухобузимский район: |  |  |  |  |  |
| 116 | Сухобузимский сельсовет (с. Сухобузимское) |  |  |  | x |  |
| 117 | Атамановский сельсовет (с. Атаманово) |  |  |  | x |  |
| 118 | Миндерлинский сельсовет (с. Миндерла) |  |  |  | x |  |
| 119 | Шилинский сельсовет (с. Шила) |  |  |  | x |  |
|  | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район: |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Дудинка | x | x | x | x | x |
| 121 | с. Хатанга |  |  |  | x |  |
|  | Тасеевский район: |  |  |  |  |  |
| 122 | Тасеевский сельсовет (с. Тасеево) |  |  |  | x |  |
|  | Туруханский район: |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Игарка | x | x | x | x | x |
| 124 | Туруханский сельсовет (с. Туруханск) |  |  |  | x |  |
| 125 | Борский сельсовет (п. Бор) |  |  |  | x |  |
|  | Тюхтетский район: |  |  |  |  |  |
| 126 | Тюхтетский сельсовет (с. Тюхтет) |  |  |  | x |  |
|  | Ужурский район: |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Ужур | x | x | x | x | x |
| 128 | Крутоярский сельсовет (с. Крутояр) |  |  |  | x |  |
| 129 | Кулунский сельсовет (с. Кулун) |  |  |  | x |  |
|  | Уярский район: |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Уяр | x | x | x | x | x |
| 131 | Громадский сельсовет (п. Громадск) |  |  |  | x |  |
|  | Шарыповский район: |  |  |  |  |  |
| 132 | Парнинский сельсовет (с. Парная) |  |  |  | x |  |
| 133 | Холмогорский сельсовет (с. Холмогорское) |  |  |  | x |  |
|  | Шушенский район: |  |  |  |  |  |
| 134 | пгт Шушенское | x | x | x | x | x |
| 135 | Ильичевский сельсовет (п. Ильичево) |  |  |  | x |  |
| 136 | Субботинский сельсовет (с. Субботино) |  |  |  | x |  |
|  | Эвенкийский муниципальный район: |  |  |  |  |  |
| 137 | п. Тура |  |  |  | x |  |
| 138 | с. Байкит |  |  |  | x |  |
| 139 | с. Ванавара |  |  |  | x |  |
|  | Всего | 44 | 76 | 76 | 75 | 44 |

ГРАФИК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ [<1>](#P2951)

--------------------------------

<1> Распределение муниципальных образований Красноярского края по годам подлежит ежегодному изменению при определении объема софинансирования из бюджета Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Годы получения субсидии | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Ачинск | x | x | x | x | x |
| 2 | г. Боготол | x | x | x | x | x |
| 3 | г. Бородино | x | x | x | x | x |
| 4 | г. Дивногорск | x | x | x | x | x |
| 5 | г. Енисейск | x | x | x | x | x |
| 6 | ЗАТО г. Железногорск | x | x | x | x | x |
| 7 | ЗАТО г. Зеленогорск | x | x | x | x | x |
| 8 | г. Канск | x | x | x | x | x |
| 9 | г. Красноярск | x | x | x | x | x |
| 10 | г. Лесосибирск | x | x | x | x | x |
| 11 | г. Минусинск | x | x | x | x | x |
| 12 | г. Назарово | x | x | x | x | x |
| 13 | г. Норильск | x | x | x | x | x |
| 14 | г. Сосновоборск | x | x | x | x | x |
| 15 | г. Шарыпово | x | x | x | x | x |
| 16 | п. Кедровый | x | x | x | x | x |
| 17 | ЗАТО п. Солнечный | x | x | x | x | x |
|  | Березовский район: |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт Березовка | x | x | x | x | x |
|  | Емельяновский район: |  |  |  |  |  |
| 19 | пгт Емельяново | x | x | x | x | x |
|  | Иланский район: |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Иланский | x | x | x | x | x |
|  | Кежемский район: |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Кодинск | x | x | x | x | x |
|  | Курагинский район: |  |  |  |  |  |
| 22 | пгт Курагино | x | x | x | x | x |
|  | Рыбинский район: |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Заозерный | x | x | x | x | x |
|  | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район: |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Дудинка | x | x | x | x | x |
|  | Ужурский район: |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Ужур | x | x | x | x | x |
|  | Уярский район: |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Уяр | x | x | x | x | x |
|  | Шушенский район: |  |  |  |  |  |
| 27 | пгт Шушенское | x | x | x | x | x |
|  | Всего | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Приложение N 3

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование муниципальных

программ формирования современной

городской среды и порядку представления

отчетности об их использовании

Обязательства муниципального образования Красноярского

края, необходимые к исполнению при реализации муниципальных

программ по формированию современной городской среды

на 2018 - 2022 годы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Результат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа), в том числе при внесении в нее изменений | муниципальный правовой акт |
| 2 | Обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу | муниципальный правовой акт |
| 3 | Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории | решение общественной комиссии |
| 4 | Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории | решение общественной комиссии |
| 5 | Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп | акты выполненных работ |

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение N 4

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование муниципальных

программ формирования современной

городской среды и порядку представления

отчетности об их использовании

Реестр протоколов решений общих собраний собственников

помещений в многоквартирных домах о финансовом и трудовом

участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий

по благоустройству дворовых территорий по минимальному

и дополнительному перечню работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, тыс. кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Финансовое участие, тыс. руб. | | | | | | Виды трудового участия [<1>](#P3376) |
| сметная стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | в том числе: | | | | |
| минимальный перечень работ по благоустройству | | дополнительный перечень работ по благоустройству | | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % | тыс. руб. | доля финансового участия по дополнительному перечню работ, % | доля финансирования из местного бюджета в случае, если доля финансового участия по дополнительному перечню работ менее 20% ([гр. 9](#P3327) < 20%), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

N телефона

Приложение N 5

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование муниципальных

программ формирования современной

городской среды и порядку представления

отчетности об их использовании

Реестр договоров управления многоквартирными домами,

договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома, смет доходов

и расходов на содержание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование выбранного способа управления (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, непосредственный способ управления) | Наименование управляющей организации, товарищества собственников жилья жилищного или жилищно-строительного кооператива | Договор управления многоквартирным домом (N и дата) | Договор на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома [<1>](#P3451) | | Смета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (N и дата) |
| (N и дата) | наименование организации, осуществляющей работы по содержанию и ремонту дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается N и дата договора, заключенного на выполнение работ по содержанию и ремонту дворовой территории.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

N телефона

Приложение N 6

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование муниципальных

программ формирования современной

городской среды и порядку представления

отчетности об их использовании

Отчет об использовании субсидии бюджетам муниципальных

образований Красноярского края на софинансирование

муниципальных программ формирования современной городской

среды и результатах ее реализации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(по кварталам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета и (или) средств заинтересованных лиц, % | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ, тыс. рублей | | Примечание [<1>](#P3993) |
| всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов [<2>](#P3994), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц, в том числе:  по минимальному перечню работ;  по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц:  в том числе:  по минимальному перечню работ;  по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство общественных территорий [<2>](#P3994), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на субсидию бюджетам муниципальных образований края [<2>](#P3994), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц:  в том числе:  по минимальному перечню работ;  по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц:  в том числе:  по минимальному перечню работ;  по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации подпрограммного мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) светоточек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе:  площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, в том числе: | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| городских площадей | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных рынков | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение | км сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка памятников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

<2> К отчету прикладываются следующие документы:

копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные - для поставки товаров;

копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ, с приложением реестра платежных поручений;

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

N телефона

Приложение N 7

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование муниципальных

программ формирования современной

городской среды и порядку представления

отчетности об их использовании

Информация о достигнутых показателях результативности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(по кварталам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, в муниципальном образовании | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> К отчету прикладываются следующие документы:

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

N телефона

Приложение N 4

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых

и общественных территорий

муниципальных образований"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБУСТРОЙСТВА

МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)

И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED4A9k4I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и порядок предоставления отчетности об их использовании (далее - Правила) устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - субсидии), а также порядок представления отчетности об их использовании.

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края - городских округов и городских поселений, являющихся городами с численностью проживающих до 250000 человек (далее - города - получатели субсидии) в целях софинансирования мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - парки) и стимулирования городов - получателей субсидии к формированию концепции использования благоустроенных парков.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на цели, указанные в [пункте 1.2](#P4326) Правил.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство).

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ

2.1. Общий объем субсидии распределяется по следующим направлениям по видам использования:

1) на обустройство парков (далее - субсидии на обустройство парков);

2) на работы по благоустройству парков, в городах - получателях субсидии, признанных победителями конкурса по отбору муниципальных образований Красноярского края, осуществляющих лучшее использование городских парков, согласно [пункту 2.2.2](#P4344) Правил (далее - субсидии на лучшее использование парков).

2.2. Общий объем субсидии по видам использования определяется по следующим формулам:

2.2.1. Общий объем субсидии на обустройство парков:

С(парки) = С(общ) - С(конкурс),

где:

С (парки) - общий размер субсидии на обустройство парков, тыс. рублей;

С (общ) - общий размер субсидии, тыс. рублей;

С (конкурс) - общий размер субсидии на лучшее использование парков, тыс. рублей.

2.2.2. Общий объем субсидии на лучшее использование парков определяется ежегодно по итогам конкурса по отбору городов - получателей субсидии, осуществляющих лучшее использование парков (далее - конкурс) и составляет не менее 4000,0 тыс. рублей ежегодно.

[Положение](#P4448) о конкурсе приведено в приложении N 1 к Правилам.

2.3. Критериями распределения субсидий на обустройство парков являются:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности городов - получателей субсидии;

2) численность населения в городах - получателях субсидии по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии.

2.4. Распределение общего объема субсидий, направляемых на обустройство парков между городами - получателями субсидии, осуществляется по формуле:



где,

Ci - размер субсидии i-му городу Красноярского края, тыс. рублей;

Cобщ - размер бюджетных ассигнований краевого бюджета на текущий финансовый год для предоставления субсидий на обустройство парков, распределяемых на текущий финансовый год, тыс. рублей;

Bi - численность населения, проживающего в i-м городе Красноярского края, человек;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го города Красноярского края, %;

Ккор - коэффициент выравнивания, определяемый исходя из минимальной суммы сметной стоимости выполнения работ по обустройству одного парка в размере не менее 6000 тыс. рублей.

2.5. Критериями распределения объемов субсидии на лучшее использование парков являются:

1) наличие средств в бюджете города - получателя субсидии на содержание парка, работы по благоустройству которого осуществлялись в год, предшествующий году проведения конкурса;

2) наличие проектно-сметной (сметной) документации на работы по благоустройству парка;

3) наличие факта проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных на территории парка в год, предшествующий году проведения конкурса и плана проведения таких мероприятий на текущий год.

2.6. [Распределение](#P4587) субсидии на обустройство парков по городам - получателям субсидии на 2018 год приведено в приложении N 2 к Правилам.

Распределение городов - получателей субсидии на получение субсидии на обустройство парков по годам реализации подпрограммы приведено в [графике](#P4627) распределения городов Красноярского края для получения субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) согласно приложению N 3 к Правилам.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидии на обустройство парков предоставляются городам - получателям субсидии при соблюдении следующих условий:

1) при подтверждении городами - получателями субсидии выполнения [обязательств](#P4717), необходимых к исполнению при реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы, установленных приложением N 4 к Правилам (далее - обязательства муниципального образования);

2) соблюдение условия софинансирования из местного бюджета в размере, определяемом в соответствии с [пунктом 3.2](#P4372) Правил.

3) наличие утвержденной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа).

3.2. Размер софинансирования из местного бюджета устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности (далее - РБО) городов - получателей субсидии после выравнивания, в размере не менее следующих объемов субсидии:

1) для городов - получателей субсидии с РБО ниже 2 - 10%;

2) для городов - получателей субсидии с РБО от 2 до 3 включительно - 15%;

3) для городов - получателей субсидии с РБО выше 30 - 20%.

3.3. Субсидии предоставляются городам - получателям субсидии на основании соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), заключенного между министерством и органом местного самоуправления городов - получателей субсидии, (далее - соглашение).

3.4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления городов - получателей субсидии в срок не позднее 20 января текущего года представляют в министерство следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED4A9k2I) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п)

1) выписку из решения о местном бюджете с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие города - получателя субсидии в софинансировании мероприятий в размере, установленном [пунктом 3.2](#P4372) Правил;

2) утвержденную муниципальную программу, предусматривающую реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков);

3) перечень обязательств муниципального образования, который подписывается главой города - получателя субсидии;

4) копию решения общественной комиссии, состав и положение которой определяются нормативным правовым муниципальным актом (далее - общественная комиссия), о выборе мероприятий по благоустройству парка по итогам общественных обсуждений, при наличии единственного парка на территории города - получателя субсидии, заверенную председателем общественной комиссии;

5) копию решения общественной комиссии об оценке предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству при наличии нескольких парков нуждающихся в благоустройстве на территории города - получателя субсидии, заверенную председателем общественной комиссии;

6) копию решения общественной комиссии об утверждении дизайн-проекта обустройства парка, подлежащего обустройству в текущем году, заверенную председателем общественной комиссии.

К копии решения общественной комиссии прилагаются дизайн-проекты обустройства парка, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

3.5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в [пункте 3.4](#P4377) Правил, рассматривает их и принимает решение о заключение соглашения или об отказе.

3.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения является:

1) представление документов, указанных в [пункте 3.4](#P4377) Правил, не в полном объеме;

2) представление документов, указанных в [пункте 3.4](#P4377) Правил, с нарушением сроков, указанных в [пункте 3.4](#P4377) Правил;

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.

Министерство в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении соглашения уведомляет в письменной форме орган местного самоуправления об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

3.7. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в заключении соглашения вправе повторно направить в министерство документы, указанные в [пункте 3.4](#P4377) Правил, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

3.8. Субсидия на обустройство парков перечисляется в бюджет города - получателя субсидии до 15-го числа месяца, следующего за месяцем представления органами местного самоуправления города - получателя субсидии в министерство копий договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ (оказание услуг) по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) с приложением копий проектно-сметной (сметной) документации, прошедшей проверку сметной части в министерстве.

Копии смет предоставляются в министерство на каждый парк.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления копий смет рассматривает их и принимает решение об их согласовании или об отказе в согласовании.

Основанием для принятия решения об отказе в согласовании копий смет является:

1) представление копий смет не в полном объеме;

2) представление копий смет, содержащих недостоверные сведения.

Министерство в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в согласовании копий смет уведомляет в письменной форме орган местного самоуправления об отказе в согласовании копий смет с указанием причин отказа.

Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления об отказе в согласовании смет вправе повторно направить в министерство копии смет документы, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в согласовании.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

3.9. Субсидия на лучшее использование парков перечисляется в бюджет города - получателя субсидии до 15-го числа месяца, следующего за месяцем подведения итогов конкурса.

3.10. В случае нарушения органами местного самоуправления сроков представления документов, указанных в [пункте 3.4](#P4377) Правил, а также в случае принятия министерством решения об отказе в заключении соглашения при наступлении случаев, указанных в [пункте 3.6](#P4387) Правил, и неиспользования органом местного самоуправления в срок до 1 марта текущего года прав, указанных в [пункте 3.7](#P4392) Правил, в срок до 30 июня текущего года в распределение субсидий на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) вносятся изменения на основании предложений, подготовленных министерством.

Перераспределение субсидии между другими городами - получателями субсидии утверждается Правительством края.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Органы местного самоуправления городов - получателей субсидии предоставляют в министерство [отчет](#P4769) об использовании субсидии бюджетам городов на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и результатах ее реализации по форме согласно приложению N 5 к Правилам с приложением:

1) [информации](#P5006) о достигнутых показателях результативности по форме согласно приложению N 6 к Правилам;

2) копий актов о приемке выполненных работ, актов приемки-сдачи, товарных накладных - для поставки товаров;

3) копий платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра платежных поручений;

4) выписки из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание мест массового отдыха населения (городских парков) с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

5) плана проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на места массового отдыха населения (городских парков) на текущий и плановый период.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

4.2. Сроки представления отчета:

1) ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

4.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных сведений возлагается на органы местного самоуправления городов - получателей субсидии.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СУБСИДИЙ, ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СРЕДСТВ ЭКОНОМИИ СУБСИДИИ

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется министерством, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.

5.2. В случае выявления министерством факта нарушения условий соглашения министерство вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений.

Приостановление перечисления субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Красноярского края.

5.3. В случае выявления министерством, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края по результатам выборочного контроля достоверности отчетов об исполнении условий предоставления субсидии и эффективности ее расходования недостоверных отчетов, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в полном объеме.

5.4. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

5.5. В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по обустройству парков.

Решение об использовании средств экономии принимает общественная комиссия.

Приложение N 1

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование мероприятий

по поддержке обустройства

мест массового отдыха

населения (городских парков)

и порядку представления

отчетности об их использовании

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ГОРОДСКИХ ПАРКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору муниципальных образований Красноярского края, осуществляющих лучшее использование городских парков (далее - Положение).

1.2. Конкурс по отбору муниципальных образований, осуществляющих лучшее использование городских парков (далее - конкурс), организуется и проводится ежегодно.

1.3. Участниками конкурса являются муниципальные образования - получатели субсидии на обустройство парков в году, предшествующему году проведения конкурса (далее - участники конкурса).

1.4. Организатором конкурса является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - организатор).

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

1.4. Задачей конкурса является поддержка муниципальных образований края, осуществляющих лучшее использование благоустроенных городских парков.

1.5. Конкурс проводится по номинации "Лучшее использование городского парка".

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится в срок до 1 апреля текущего года.

2.2. Организатор размещает информацию о проведении конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Красноярского края - краевом портале Красноярского края www.krskstate.ru не позднее чем за 30 дней до начала конкурсного отбора.

2.3. Для участия в конкурсе участники конкурса в течение 15 дней с даты размещения информации о проведении конкурса, представляют организатору [заявку](#P4515) по форме согласно приложению N 1 к Положению и документы подтверждающие:

1) наличие средств в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год на содержание городского парка, работы по благоустройству которого осуществлялись в год, предшествующий году проведения конкурса;

2) проектно-сметную (сметную) документацию на работы по благоустройству городского парка в текущем финансовом году;

3) итоги проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных на территории городского парка в год, предшествующий году проведения конкурса, и план проведения таких мероприятий на текущий год.

2.4. Организатор:

до 20 марта текущего года осуществляет прием и рассмотрение заявок и документов, указанных в [пункте 2.3](#P4468) Положения (далее - заявка и документы), представленных участниками конкурса;

отклоняет заявку и документы в случае представления их с нарушением установленных Положением требований;

направляет заявку и документы для определения победителей конкурса в конкурсную комиссию, состав которой утверждается организатором (далее - комиссия), до 25 марта года проведения конкурса.

Заявка участников отклоняется организатором конкурса в случае ее представления с нарушением установленных сроков, оформления с нарушением требований, некомплектности документов, указанных в [пункте 2.3](#P4468) Положения, а также указания в ней недостоверных и (или) недействительных сведений. Определение недостоверности и (или) недействительности сведений, указанных в заявке, осуществляется на основе выявления несоответствия таких сведений друг другу, несоответствия данным государственной статистики или иным официальным данным.

В таком случае организатор конкурса возвращает заявку и документы участнику посредством почтовой связи с обоснованием причин такого возврата по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсном отборе, либо выдает заявку и документы, указанные в [пункте 2.3](#P4468) Положения, нарочно по письменному заявлению участника.

2.5. Участники направляют заявку и документы:

нарочно организатору по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14;

через организации почтовой связи на почтовый адрес: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14;

в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес электронной почты уполномоченного органа: priem@msakrsk.ru.

2.6. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется комиссией.

2.7. По итогам проведенного конкурсного отбора документы, указанные в [пункте 2.3](#P4468) Положения, не возвращаются.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

3.1. Для подведения итогов конкурса и определения его победителей комиссия рассматривает представленные организатором конкурса конкурсные документы.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, ведет ее заседания, утверждает протокол заседания комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего является решающим.

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение делопроизводства комиссии осуществляет секретарь комиссии.

3.5. Каждый член комиссии осуществляет балльную оценку конкурсных заявок участников в соответствии с установленными [критериями](#P4551) отбора конкурсных заявок согласно приложению N 2 к Положению, формирует рейтинговый список участников конкурса.

Решения комиссии о победителях конкурса принимаются путем суммирования оценок членов комиссии. Председатель комиссии имеет право в спорных вопросах 1 раз использовать дополнительные 10 баллов.

Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

3.6. Заседание комиссии и принятое на нем решение оформляются протоколом, который подписывается председательствующим комиссии и секретарем.

3.7. Комиссия в срок до 10 апреля года проведения конкурса определяет двух победителей конкурса по номинации "Лучшее использование городского парка".

Протокол комиссии направляется организатору конкурса в течение 5 рабочих дней с даты подписания указанного протокола.

3.8. Размер субсидии на лучшее использование парков, перечисляемый победителям конкурса, составляет:

1-е место - 2500,0 тыс. рублей;

2-е место - 1500,0 тыс. рублей.

Случаи, в которых подведение итогов конкурса не осуществляется либо определяется меньшее число мест победителей конкурса, определяются комиссией.

3.9. Организатор обеспечивает подготовку и публикацию на едином информационном портале Красноярского края www.krskstate.ru результатов проведения конкурса.

Приложение N 1

к Положению

о конкурсе по отбору

муниципальных образований,

осуществляющих лучшее

использование городского парка

Заявка

на участие в конкурсе по отбору муниципальных образований

Красноярского края, осуществляющих лучшее использование

городских парков

Адрес городского парка, где планируется проведение работ по

благоустройству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования, адрес

месторасположения городского парка)

Описание проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткое описание видов работ по благоустройству)

Сумма проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма прописью)

С Положением о конкурсе по отбору муниципальных образований,

осуществляющих лучшее использование городских парков, ознакомлен.

С условиями участия в конкурсе согласен.

Принимаю ответственность за точность указанной информации.

Глава

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Приложение N 2

к Положению

о конкурсе по отбору

муниципальных образований,

осуществляющих лучшее

использование городского парка

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЛУЧШЕЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий оценки (показатель) | Баллы |
| 1 | Увеличение доли средств в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год на содержание городского парка, работы по обустройству которого осуществлялись в год, предшествующий году проведения конкурса, по сравнению с предыдущим годом, % | до 10 баллов |
| 2 | Наличие в проектно-сметной (сметной) документации на работы по обустройству городского парка перечня работ, обеспечивающего комплексное благоустройство городского парка | до 5 баллов |
| 3 | Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных на территории городского парка в год, предшествующий году проведения конкурса | до 5 баллов |
| 4 | Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории городского парка в текущем году | до 10 баллов |

Приложение N 2

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование мероприятий

по поддержке обустройства

мест массового отдыха

населения (городских парков)

и порядку представления

отчетности об их использовании

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА

НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ) НА 2018 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма субсидии, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Ачинск | 6555,0 |
| 2 | г. Боготол | 6555,0 |
| 3 | г. Бородино | 6557,0 |
|  | Всего | 19667,0 |

Приложение N 3

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование мероприятий

по поддержке обустройства

мест массового отдыха

населения (городских парков)

и порядку представления

отчетности об их использовании

ГРАФИК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА

НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Годы получения субсидии | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Ачинск | x |  |  |
| 2 | г. Боготол | x |  |  |
| 3 | г. Бородино | x |  |  |
| 4 | г. Дивногорск |  | x |  |
| 5 | г. Енисейск |  | x |  |
| 6 | г. Железногорск |  | x |  |
| 7 | г. Зеленогорск |  |  | x |
| 8 | г. Лесосибирск |  |  | x |
| 9 | г. Назарово |  |  | x |
| 10 | г. Шарыпово |  |  | x |
|  |  | 3 | 3 | 4 |

Приложение N 4

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование мероприятий

по поддержке обустройства

мест массового отдыха

населения (городских парков)

и порядку представления

отчетности об их использовании

Обязательства муниципального образования, необходимые

к исполнению при реализации мероприятий по поддержке

обустройства мест массового отдыха населения

(городских парков)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Результат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | При наличии единственного на территории города места массового отдыха населения (городского парка) (далее - парка), нуждающегося в благоустройстве, обеспечить участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения) | решение общественной комиссии |
| 2 | При наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве, разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству | муниципальный акт |
| 3 | С учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству | решение общественной комиссии |
| 4 | Обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения | решение общественной комиссии |
| 5 | Обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка | акты выполненных работ, отчет |

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

N телефона

Приложение N 5

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование мероприятий

по поддержке обустройства

мест массового отдыха

населения (городских парков)

и порядку представления

отчетности об их использовании

Отчет об использовании субсидии бюджетам муниципальных

образований Красноярского края на софинансирование

мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха

населения (городских парков) и результатах ее реализации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(по кварталам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | По муниципальному контракту | Доля средств местного бюджета, % | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ, тыс. рублей | | Примечание [<1>](#P4972) |
| всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по целям [<2>](#P4973), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | x |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | x |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | x |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | x |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации подпрограммного мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), в том числе | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтового полотна; | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) светоточек, в том числе с применением энергосберегающих технологий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| ед. |
| установлено скамеек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено контейнеров для сбора для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских и (или) спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено малых архитектурных форм | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

<2> К отчету прикладываются следующие документы:

копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные - для поставки товаров;

копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия;

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание мест массового отдыха населения (городских парков) с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на местах массового отдыха населения (городские парки) на текущий и плановый период.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

N телефона

Приложение N 6

к Правилам

предоставления, распределения

и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований края

на софинансирование мероприятий

по поддержке обустройства

мест массового отдыха

населения (городских парков)

и порядку представления

отчетности об их использовании

Информация о достигнутых показателях результативности

по муниципальному образованию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(по кварталам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество обустроенных парков мест массового отдыха населения (городских парков) | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общей площади мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> К отчету прикладываются следующие документы:

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание мест массового отдыха населения (городских парков) с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на местах массового отдыха населения (городские парки) на текущий и плановый период.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

МП

ФИО исполнителя

N телефона

Приложение N 3

к государственной программе

Красноярского края

"Содействие органам местного

самоуправления в формировании

современной городской среды"

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) | Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 - 2020 годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Государственная программа | "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" | всего, расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 894791,8 | 350475,0 | 350475,0 | 1595741,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 |  |  |  | 887091,8 | 342755,0 | 342775,0 | 1572641,8 |
| агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 134 |  |  |  | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 17100,0 |
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 2 | [Подпрограмма](#P279) государственной программы Красноярского края | "Создание условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды" | всего, расходные обязательства |  |  |  |  | 11124,8 | 11124,8 | 11124,8 | 33374,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 |  |  |  | 3424,8 | 3424,8 | 3424,8 | 10274,4 |
| агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 134 |  |  |  | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 17100,0 |
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 3 | [Подпрограмма](#P926) государственной программы Красноярского края | "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | всего, расходные обязательства |  |  |  |  | 883667,0 | 339350,2 | 339350,2 | 1562367,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 |  |  |  | 883667,0 | 339350,2 | 339350,2 | 1562367,4 |

Приложение N 4

к государственной программе

Красноярского края

"Содействие органам местного

самоуправления в формировании

современной городской среды"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED4A9k0I) Правительства Красноярского края  от 05.10.2017 N 577-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование государственной программы Красноярского края | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 - 2020 годы |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Государственная программа Красноярского края | "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" | всего | 894791,8 | 350475,0 | 350475,0 | 1595741,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<\*>](#P5477) | 546466,2 | 0,0 | 0,0 | 546466,2 |
| краевой бюджет | 348325,6 | 350475,0 | 350475,0 | 1049275,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований [<\*\*>](#P5481) |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED4A9kEI) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п) | | | | | | | |
| 2 | [Подпрограмма](#P279) государственной программы Красноярского края | "Создание условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды" | всего | 11124,8 | 11124,8 | 11124,8 | 33374,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<\*>](#P5477) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 11124,8 | 11124,8 | 11124,8 | 33374,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований [<\*\*>](#P5481) |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 3 | [Подпрограмма](#P926) государственной программы Красноярского края | "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | всего | 883667,0 | 339350,2 | 339350,2 | 1562367,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<\*>](#P5477) | 546466,2 | 0,0 | 0,0 | 546466,2 |
| краевой бюджет | 337200,8 | 339350,2 | 339350,2 | 1015901,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований [<\*\*>](#P5481) |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED3A9k5I) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п) | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=E96EF47D36376C51BD43B83A5AD7E9DC560FD057CB2EEB1E3AA6BD98C81A864BE66C6C59F737F1F428F1BED3A9k3I) Правительства Красноярского края от 05.10.2017 N 577-п.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация сносок дана в соответствии с официальным текстом документа. |

<\*> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе.