

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«04» сентября 2023г. г. Енисейск № 336-п

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 8,37,39,43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую программу «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения города Енисейска С.В. Козулину.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

Глава города В.В. Никольский

Распуткин Александр Евгеньевич

Черных Анастасия Николаевна, (839195) 2-20-74

Приложение 1

к постановлению администрации г. Енисейска

04.09.2023г. № 336-п

Муниципальная программа города Енисейска

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы»

(в редакции Постановления от 25.12.2023 №454-п; от 13.02.2024 №64-п; от 13.02.2024 №65-п; от 27.02.2024 № 85-п; от 07.03.2024 №93-п)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы» (далее Программа) |
| Администратор муниципальной программы | Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| Ответственные исполнители мероприятий муниципальной программы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Связь с государственной программой Красноярского края | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности»;  Подпрограмма «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;  Подпрограммы «Дороги Красноярья» и «Развитие транспортного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;  Подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»;  Подпрограмма «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения г. Енисейска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог г. Енисейска, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска |
| Перечень подпрограмм и мероприятий | Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска;  Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения;  Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска;  Подпрограмма 4. Повышение энегоэффективности;  Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска;  Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска.  Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы;  Подпрограмма 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. |
| Задачи  муниципальной  программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска; 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения; 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска; 4. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на территории г. Енисейска; 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска; 6. Обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества; 7. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска. 8. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы; 9. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 год и плановый период 2025 – 2026годов |
| Целевые индикаторы | Приложение 3 к муниципальной программе |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы. | Общий объем финансирования программы – 612 890 895,76 руб., из них по годам:  **2024 год** – 211 714 095,76 руб., в том числе: местный бюджет – 125 923 895,76 руб., краевой бюджет – 85 575 922,0 руб.; федеральный бюджет – 214 278,0 руб.;  **2025 год** – 200 588 400,0 руб., в том числе: местный бюджет – 114 955 000,0 руб., краевой бюджет – 85 633 400,0 руб.  **2026 год** – 200 588 400,0 руб., в том числе: местный бюджет – 114 955 000,0 руб., краевой бюджет – 85 633 400,0 руб. |

1. Общая характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 определены основные направления развития коммунальной инфраструктуры:

- строительство крупных источников теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч) с перспективой вывода из эксплуатации малых технически устаревших котельных;

- ввод в эксплуатацию водозабора «Горское месторождение», с поэтапным введением кольцевых водопроводных сетей с магистральными водопроводными сетями;

- капитальный ремонт водозаборных скважин, канализационных сетей, коллекторов, канализационных насосных станций;

- реконструкция городских очистных сооружений.

С целью оптимизации системы теплоснабжения города Енисейска министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края принято решение о строительстве новой котельной по ул. Доры Кваш, 20, установленной мощностью 17 Гкал/час с закрытием 5 малоэффективных котельных и перевода их в режим работы центральных тепловых пунктов. Кроме того, планируется установить 5 автоматизированных блочно-модульных твердотопливных котельных взамен низкоэффективных и неэкологических теплоисточников.

В настоящее время ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» выделены средства из краевого бюджета на корректировку проектной документации объекта капитального строительства «Котельная по ул. Доры Кваш в г. Енисейске». Начало строительства запланировано на 2026 год.

В период 2013-2018 годов за счет средств краевого бюджета выполнено строительство магистральных тепловых сетей от планируемой котельной по ул. Доры Кваш и 3 центральных тепловых пунктов.

В городе Енисейске предусмотрен проект инвестиционной программы ООО «Енисейэнергоком» по реконструкции и строительству тепловой сети и сети горячего водоснабжения от котельной по ул. Бабушкина, 1/6 до котельной по ул. Ленина, 14В, а также модернизация котельной по ул. Бабушкина, 1/6, с переводом котельной по ул. Ленина, 14В в ЦТП (центральный тепловой пункт). Объединение данных котельных послужит обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения, сокращению удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии за счет увеличения мощности и производительности источника, а также возможности подключения новых потребителей.

Объект капитального строительства «Водозаборные сооружения и водовод в г. Енисейске» введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением правительства Красноярского края от 28.05.2015 № 465-р данный объект передан в муниципальную собственность, однако, до настоящего времени не эксплуатировался по причине выхода из строя оборудования станции II подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское.

Для восстановления работоспособности данного объекта в полной мере в 2019 г. выполнены работы по капитальному ремонту станции II-го подъема водозаборного сооружения в р-не д. Горское с приобретением и заменой технологического оборудования, а именно:

-устройство камеры ПГ;

-ремонт гидроизоляции резервуара чистой воды № 2

-гидроиспытания трубопровода от станции второго подъёма до ПГ-12

В 2022 году проведены работы по восстановлению электроснабжения и технологических трубопроводов объекта насосной станции 3-го подъема (КТПН-160-10/0,4, кабельных линий, запорной арматуры) в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения, капитальному ремонту объектов системы водоснабжения восстановлению линий связи между РЧВ, шкафом управления НС 2-подъема и шкафом управления ВОС в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения , выполнены общестроительные работ инженерных коммуникаций водозаборных сооружений в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения , выполнены работы по монтажу ввода и расключение кабелей ВОС, НС 1.1, НС 1.2, НС 1.3, на водозаборных сооружениях в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения, восстановление водозаборных скважин № 1,2,3 с очисткой фильтров обсадной трубы и отстойников скважины в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения.

В 2023 году для запуска станции 2-го подъема проведены работы по прокладке КВЛ между НС-2 и шкафом управления и автоматизации ВОС, восстановлено асфальтное покрытие в районе приемного колодца ливневой канализации и на участке проезда к ВОС, восстановлена герметичность ввода трубопроводов водопроводных сетей от камеры переключения в здание насосной станции второго подъема, ремонт отмостки, устранено проседание грунта обваловки перекрытия РЧВ, а также в месте прохождения кабельных траншей, установлен и подключен преобразователь частоты на НС-1.1, проведена поверка ПУ в ВОС, монтаж водосточной системы.

В настоящее время в результате проведения восстановительных работ станции II подъема водозаборного сооружения в районе д. Горская водоснабжение центральной части города осуществляется от площадки водопроводных очистных сооружений д. Горское мощностью 4000 м3/сут., посредством 2 магистральных трубопроводов диаметром 200 мм., протяженностью 7,5 км.

Система водоснабжения города Енисейска – это 10 коммунальных локальных водопроводов и 21 водозаборная скважина установленной мощностью 5,71 тыс. куб.м./сутки. На большей части действующих водозаборных скважин отсутствуют зоны санитарной охраны, и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, как превышение содержания железа, мутность, цветность. Требуется установка станций химводоочистки. По оценке технического состояния износ скважин составил 65,3%, из 66 км водопроводных сетей, 29,64 км. нуждаются в замене (44,9%).

Из 17,7 тыс. человек, проживающих в городе пользуются услугами центрального водоснабжения 14,5 тыс. человек, остальная часть населения (это почти 19 %) пользуются привозной водой и колонками. Остается дефицит водоснабжения в микрорайонах западной («Вологдинка», «Авиаторов») частях города. В данных микрорайонах большая часть это малоэтажная застройка и особенно в летний период, когда идет интенсивный полив приусадебных участков, население испытывает перебои в водоснабжении. Планируется строительство новых водопроводных сетей по ул. Гагарина, на сегодняшний день утвержден перечень объектов жилого фонда города, для технологического подключения к централизованной системе холодного водоснабжения.

В целях централизации системы водоснабжении города Енисейска разработаны проекты по строительству кольцевых водоводов 2-й и 3-й очереди – строительство кольцевого водовода в восточной части города, обеспечивающего объединение локальных водопроводных сетей в единую водопроводную сеть с целью обеспечения более 7 тыс. человек качественной водой и западной части города ( более 5 тыс. человек).

На большей части действующих водозаборных скважин отсутствуют зоны санитарной охраны и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, как превышение содержания железа, мутность, цветность. Разводящие сети проложены от каждой скважины отдельно, обеспечивая потребность в холодной воде в определенном микрорайоне.

На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают требуемый уровень очистки сточных вод, нормативно-допустимые сбросы по некоторым параметрам в разы превышает установленную норму. Данная ситуация негативно сказывается и на экологической обстановке прилегающей территории к очистным сооружениям, а также реки Енисей.

Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции существующих очистных сооружений.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» был произведен капитальный ремонт трубопровода очистных сооружений канализации от ГНКС до усреднителя стоков очистных сооружений ул. Рабоче-Крестьянская, 178, а так же выполнены работы по капитальному ремонту первичных (вторичных) отстойников ОСК. В 2022 году проведены работы по капитальному ремонту насосного оборудования головной канализационной станции (ГНКС) с заменой насоса, работы по капитальному ремонту оборудования котельной очистных сооружений канализации с заменой насосов, так же работы по капитальному ремонту электрооборудования головной канализационной насосной станции (ГНКС) очистных сооружений канализации с заменой шкафа управления и регулирования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178).

Развитие коммунальной инфраструктуры необходимо осуществлять с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры города, в том числе:

в бюджетных учреждениях,

в жилищном фонде,

в системах коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях в целом позволит снизить потребление топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды), оптимизировать бюджетные расходы.

В 2021 году проведены работы по замене фотореле на электронные астрономические таймеры в ШУНО (шкафах управления наружным (уличным) освещением) в количестве 10 шт., таймер в которых работает с привязкой к географической широте места установки и времени года. Установленное время автоматически корректируется каждый день в зависимости от времени восхода и захода солнца. Рационально организованное время работы уличного освещения позволяет экономить существенные денежные средства в бюджете города. Значительно меньшее время работы самих ламп позволяет так же увеличить их ресурс и уменьшает затраты на организацию мероприятий по замене отработавших ламп. В 2022 году исполнен контракт на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие, заменено 47 светильников. В 2022 году проведены работы по замене фотореле на электронные астрономические таймеры в ШУНО (шкафах управления наружным (уличным) освещением) в количестве 29 шт. В 2023 году исполнен контракт по замене светильников уличного освещения в количестве 30 штук.

Общее количество светильников уличного освещения - 1924 шт., из них энергосберегающих 510 шт., доля современных энергосберегающих светильников в общем количестве на сегодняшний день составляет 26,5%.

Жилищный фонд города находится на обслуживании четырех управляющих компаний. Количество многоквартирных домов в по состоянию на 01.01.2023 года составляет 381 единиц общей площадью 315,91 тыс. м2. В целях энергосбережения управляющими компаниями проводится замена лампочек накаливания в местах общего пользования многоквартирных домов на энергосберегающие, проводятся работы по наружному утеплению стен МКД, устанавливается теплоизоляция инженерных систем теплоснабжения, устанавливаются общедомовые приборы учета тепла и водоснабжения, проводится ремонт или замена оконных и входных групп, что позволяет уменьшить теплопотери и экономить энергоресурсы.

Обеспечением коммунальными услугами города занимается 6 организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и эксплуатации объектов хранения твердых коммунальных отходов на территории г. Енисейска.

Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, несмотря на проводимую работу по повышению надежности и экологической безопасности, находятся в изношенном состоянии. В настоящее время физический износ основных фондов коммунальной инфраструктуры составляет 24,68%, в том числе тепловых сетей, нуждающихся в замене 49,1 %, из общей протяженности тепловых сетей, износ сетей водоснабжения 44,9% и 62,2 % сетей канализации.

Распоряжением администрации г. Енисейска от 26.06.2013 № 216-п утверждена схема теплоснабжения г. Енисейска, в которой разработаны мероприятия по повышению энергетической эффективности и надежности систем теплопотребления отапливаемых объектов и системы теплоснабжения г. Енисейска в перспективе до 2028 года. В отношении схемы теплоснабжения администрацией г. Енисейска ежегодно проводится актуализация.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 80,553 км, из общего количества дорог 8,915 км (11,06%) являются транзитными и служат для пропуска грузового транспорта, проходящего через территорию города, а так же для движения междугородных автобусов. Асфальтобетонное покрытие имеют 42,023 км улично-дорожной сети города, что составляет 52,2% в общей протяженности, гравийное покрытие – 20,221 км, грунтовые дороги – 18,309 км.

Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.

Для развития инфраструктуры города необходимо продолжать работы по строительству и восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, являющимися наиболее загруженными и представляющие значительную опасность для движущихся по ним транспортных средств и других участников движения, по причине повышенного износа дорожного полотна. Улично- дорожная сеть с гравийно- щебеночным покрытием нуждается в ремонте на всей протяженности сети, т.к. за весь постсоветский период серьезному ремонту не подвергалась. Назрела острая необходимость принятия отдельной региональной программы ремонта дорог с гравийно- щебеночным покрытием.

К основным недостаткам существующей улично-дорожной сети следует отнести:

- несоответствие ширины улиц и проезжих частей основных транспортных путей интенсивности движения особенно в центральной исторической части города;

- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;

- частичное отсутствие системы пешеходных путей;

- низкое качество покрытия улично-дорожной сети.

Не остается без внимания работа по повышению безопасности дорожного движения у образовательных учреждений города и планомерного приведения условий организации дорожного движения в соответствии с требованиями национальных стандартов. На территории города Енисейска находится 13 образовательных учреждений, из них 5 школ, 7 детских садов, музыкальная школа, многопрофильный техникум, педагогический колледж, а также центр дополнительного образования. В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения Красноярского края» государственной программы «Развитие транспортной системы». В 2023 году обустроены участки улично-дорожной сети вблизи следующих образовательных организаций: МАОУ ЦДО (г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, МБОУ СОШ № 3 (г. Енисейск, ул. Ленина, 102) и обустройство ограждения вблизи детского сада №5 (пересечение улицы Фефелова и переулка Партизанского).

На улично-дорожной сети города находится 60 пешеходных перехода, требующих ежегодного обновления (покраски).

В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы «Развитие транспортной системы» ежегодно проводится ремонт дорожного покрытия. В 2022 году отремонтированы участки улицы Худзинского, 754 метра, Ул. Пионерская (от ул. Ванеева до ул. Доброва) -289 м., Ул. Ванеева (от ул. Ленина до ул. Фефелова – 379 метров, Ул. Тамарова (от ул. Дударева в сторону ул. Вейнбаума), проведен ямочный ремонт по улице Каурова и пер. Партизанский. Также остро стоит потребность в ремонте автомобильных дорог местного значения по маршрутам следования общественного транспорта: ул. Лесозаводская –ул. Куйбышева – ул. Мичурина. В 2023 году работа продолжена: ремонт дорожного покрытия по улице Дударева от пересечения с ул. Рабоче- Крестьянской до пересечения с улицей Каурова; фрагментарный ремонт дорожного полотна по улице Тамарова (от улицы Пролетарской до улицы Рабоче- Крестьянской). Произведен ямочный ремонт улиц Рабоче- Крестьянской, Горького, Бабкина, Матросова, переулка Партизанский и моста через р. Мельничную по улице Ленина.

В связи с плотной застройкой большинство улиц не оборудовано тротуарами и не везде обустроены кюветы для отвода ливневых и талых вод.

В связи со строительством нового объекта здравоохранения (Акушерско-гинекологического корпуса) провели реконструкцию автомобильной дороги по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей».

На перспективу до 2030 года требуется построить 27,5 км улиц и дорог на вновь застраиваемых территориях города в проектируемом микрорайоне Южный – 2, расположенный в границах улиц: на юге – территориальной зоной Р-1 (рекреационная городская), на севере – улицей Сурикова и ул. Пушкина, на востоке – проектируемым проездом микрорайона Южный, на западе – территорией жилой застройки по ул. Доброва. Площадь микрорайона 45,23 га. и реконструировать 46,33 км с устройством капитального типа покрытия.

Согласно комплексному плану мероприятий по благоустройству территорий г. Енисейска первым пунктом стоит строительство объездной дороги «Обход города Енисейска», строительство необходимо для вывода транзитного транспорта из исторической части города.

Одним из приоритетных направлений данного мероприятия программы остается постоянное содержание улично-дорожной сети, в том числе существующих пешеходных переходов в городе, тротуаров, стоянок, замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТа.

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений во многом зависит от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы выделяемых средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений не только отрицательно влияют на транспортно-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских территорий, снижают комфортность среды проживания, влекут несвоевременное оказание срочной медицинской помощи, нерегулярное движение общественного транспорта.

В соответствии с «Порядком предоставления субсидии из бюджета города Енисейска организациям автомобильного транспорта» предоставляется субсидия в целях компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотока при перевозках по городским муниципальным маршрутам.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. В состав сферы благоустройства территории входит освещение улиц. Общая протяженность освещенных автомобильных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 80,5 км. Доля освещенных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети составляет 100 %. Но установки наружного уличного освещения города требуют постоянного содержания и текущего ремонта: замена ламп, текущий ремонт установок наружного освещения, объезд и проверка установок наружного освещения.

Важной задачей является обеспечение надежного уличного освещения, строительство линий уличного освещения на участках от Педколледжа до микрорайона «Полюс» и от ул. Чкалова до микрорайона «Аэропорт». В настоящий момент ведутся работы по монтажу уличного освещения от остановки «Педколледж» до остановки «Полюс».

В настоящее время в реестре аварийных деревьев числится 165 деревьев, признанных аварийными и подлежащих спилу. В 2023 году было спилено 8 таких деревьев, что составило 5% из общего количества.

На территории города располагаются и действуют три кладбища (два православных и одно мусульманское). Ежегодно, со специализированными организациями заключаются муниципальные контракты на содержание и обслуживание кладбищ. В 2022 году проведены кадастровые работы по расширению кладбища расположенного в 1 км. 850м. автодороги Енисейск-Горская, также проведена планировка местности, выкорчёвывание пней, частично отсыпаны дороги внутри кладбища. Площадь кладбища увеличилась на 26,2 га и составила 29 га. На сегодняшний день необходимо организовать работы по устройству ограждения на Городском кладбище (1 км. 850 м. автодороги г. Енисейск – д. Горская).

Проблема благоустройства и содержания мест захоронения является одной из социально-значимых сфер, требующих эффективного решения. Ежегодно необходимо обеспечивать санитарное состояние кладбищ путем проведения работ по содержанию мест захоронения: механизированная снегоочистка подъездных путей стоянок, организация подвоза воды для хозяйственных нужд, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, уборка мест общего пользования. Также в 2022 году была проведена инвентаризация кладбищ, система инвентаризации погостов позволяет автоматизировать не только процесс инвентаризации и учета уже существующих мест захоронений, но и процесс выделения земельных участков под каждое конкретное новое захоронение.

На территории города Енисейска и городских кладбищ находится 5 захоронений воинов погибших в ходе гражданской войны, большинство из которых требуют восстановления.

В 2024 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024гг», подпрограммы 1 «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» планируется обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила 300 участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года».

На территории муниципального образования города Енисейска на сегодняшний день отсутствует действующий полигон твердых бытовых отходов, данная ситуация способствует созданию на территории города несанкционированных свалок мусора и негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке на территории муниципального образования в целом.

Более 95% ТКО на территории города, образуются за счет вклада двух основных источников:

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, мелкие промышленные предприятия.

В рамках реализации программных мероприятий ДЦП «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы администрацией города Енисейска совместно с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края в 2013 году проведена работа по разработке ПСД на объект «Полигон твердых бытовых отходов в г. Енисейске», получено положительное заключение государственной экспертизы проекта, включая смету (расчетный срок эксплуатации полигона – 15 лет, вместимость полигона ТБО (в уплотненном виде) – 245,6 тыс. м3, в том числе объем ТКО – 179,25 м3).

В 2018 году был заключен контракт на строительство первого этапа полигона твердых бытовых отходов в г. Енисейске (освоено 60 млн. рублей).

В настоящее время в городе ведутся подготовительные работы для продолжения строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в г. Енисейске», отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

Строительство полигона позволит организовать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающую минимизацию их вреда для населения и окружающей среды, и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города, улучшить социальную обстановку среди населения.

Основной целью программы является - создание качественной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет развития и модернизации коммунального комплекса, развития дорожного хозяйства и модернизации улично-дорожной сети, улучшения экологической обстановки.

Задачи программы:

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска;

Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на территории г. Енисейска;

Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска;

Обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества;

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска;

Обеспечение реализации муниципальной программы;

Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

Срок реализации муниципальной программы - 2024 и плановый период 2025-2026 годы.

2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм

реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются обеспечение населения г. Енисейска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог г. Енисейска, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска.

Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска.

Задача: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска.

Мероприятие: Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска.

Мероприятие: Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа.

Мероприятие: Организация отпуска питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156

Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Задача: Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Мероприятие: Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок.

Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска.

Задача: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска.

Мероприятие: Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа

Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение БДД

Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения

Подпрограмма 4. Повышение энергоэффективности.

Задача: Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на территории г. Енисейска.

Мероприятие: Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения на современные энергоэффективные модели.

Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.

Задача: Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.

Мероприятие: Содержание общественных пространств на территории г. Енисейска.

Мероприятие: Обустройство и восстановление воинских захоронений.

Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска.

Задача: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска

Мероприятие: Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления

Мероприятие: Приобретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места накопления ТКО.

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы.

Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска».

Подпрограмма 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Задача: Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Мероприятие: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

Механизм реализации муниципальной программы:

Реализацию мероприятий осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска». Источником финансирования мероприятия являются средства краевого и местного бюджетов. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Енисейска. Финансирование мероприятий осуществляется финансовым управлением администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств. Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятия осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм получения субсидии определен государственными программами Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». «Развитие транспортной системы», «Содействие развитию местного самоуправления», «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

1. Перечень нормативно правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий программы

Распоряжение «О создании рабочей группы по организации и контролю за вывозкой твердых коммунальных отходов на территории города Енисейска»;

Распоряжение «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления ТКО»;

Постановление «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

Постановление «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения»;

Постановление «Об утверждении программы пассажирских перевозок по регулярным городским маршрутам»;

Постановление «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025».

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности

муниципальной программы.

Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед.;

Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей, %;

Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км;

Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, м3;

Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед.;

Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км.;

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

Количества дорожно - транспортных происшествий, ед.;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км;

Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, %;

Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,%;

Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, %;

Доля спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность, %;

Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, %;

Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО ;

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, %;

Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, %.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы – 612 890 895,76 руб., из них по годам:

2024 год – 211 714 095,76 руб., в том числе: местный бюджет – 125 923 895,76 руб., краевой бюджет – 85 575 922,0 руб.; федеральный бюджет – 214 278,0 руб.;

2025 год – 200 588 400,0 руб., в том числе: местный бюджет – 114 955 000,0 руб., краевой бюджет – 85 633 400,0 руб.

2026 год – 200 588 400,0 руб., в том числе: местный бюджет – 114 955 000,0 руб., краевой бюджет – 85 633 400,0 руб.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы

6.1. «Паспорта подпрограмм»

Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска.

Мероприятие: Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска.

Мероприятие: Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа.

Мероприятие: Организация отпуска питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156

Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение доступности транспортных услуг для населения |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Повышение доступности транспортных услуг для населения |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Мероприятие: Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок.

Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска.

Мероприятие: Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа.

Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение БДД.

Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 4. Повышение энергоэффективности

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение энергоэффективности |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на территории г. Енисейска. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на территории г. Енисейска.

Мероприятие: Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения на современные энергоэффективные модели.

Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.

Мероприятие: Содержание Общественных пространств на территории г. Енисейска.

Мероприятие: Обустройство и восстановление воинских захоронений.

Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска

Мероприятие: Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления

Мероприятие: Приобретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места накопления ТКО.

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы.

Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска».

Подпрограммы 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;  Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска;  МКУ «Архитектурно-производственная группа»;  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5 |

Задача: Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Мероприятие: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

6.2. «Механизм реализации подпрограмм»

Механизм реализации подпрограммы включает в себя:

-разработку и принятие нормативно- правовых актов администрации города Енисейска, направленных на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске;

-разработку и утверждение календарного плана мероприятий;

- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в муниципальную программу.

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.

Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска;

6.3. «Управление подпрограммами и контроль за исполнением подпрограмм»

Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации данной подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимый для достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограмм.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, связанную с реализацией программных мероприятий, оценки эффективности реализации подпрограмм и подготовке годового отчета, а также копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет постоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, полнотой освоения и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет анализ.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения осуществляется в соответствии с действующим Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Енисейского городского Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами муниципального образования г. Енисейск.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  | к муниципальной программе " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2024-2026 годы " | | | | |
|  |  |
|  |  |
|  | | | | | | |
| Перечень мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска " | | | | | |
| 1 | Мероприятие1.1 Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Наличие актуализированной схемы | Наличие актуализированной схемы - 1 ед. |
| 2 | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа. | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Повышение эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры города | Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, метров. |
| 3 | Мероприятие 1.3. Отпуск питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина , д.156 | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Обеспечение водой населения, не имеющего централизованного водоснабжения | Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина , д.156, м3 |
|  | Подпрограмма 2 " Повышение доступности транспортных услуг для населения " | | | | | |
| 4 | Мероприятие 2.1. Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Движение автомобильного пассажирского транспорта по городским маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотока | Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км. |
|  | Подпрограмма 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска" | | | | | |
| 5 | Мероприятие 3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
| 6 | Мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение БДД | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 |
| 7 | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
| 8 | Мероприятие 3.4.Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города |
|  | Подпрограмма 4 " Повышение энергоэффективности» | | | | | |
| 9 | Мероприятие 4.1. Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения на современные энергоэффективные модели | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Бесперебойное освещение улиц города, снижение удельного расхода затрат на содержание сети уличного освещения | Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения |
|  | Подпрограмма 5 " Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска " | | | | | |
| 10 | Мероприятие 5.1. Содержание Общественных пространств на территории г. Енисейска | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | благоустройство | Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, 100% |
| 11 | Мероприятие 5.2 Обустройство и восстановление воинских захоронений | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Увековечение памяти | Количество восстановленных воинских захоронений, ед. |
|  | Подпрограмма 6. "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска" | | | | | |
| 12 | Мероприятие 6.1. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающая минимизацию их вреда для населения и окружающей среды | Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО |
| 13 | Мероприятие 6.2. Приобретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места накопления ТКО | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | |
| 14 | Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска». | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Исполнение муниципальных функций в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства города | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе |
|  | Подпрограмма 8. «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг» | | | | | |
| 15 | Мероприятие 9.1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Администрация г. Енисейска | 2024 | 2026 | Доступность коммунальных услуг для населения | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию временны мер поддержки населения |

Приложение 2

к муниципальной программе " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт

объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство

территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы "

Перечень

нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий

программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (год, квартал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Распоряжение | О создании рабочей группы по организации и контролю  за вывозкой твердых коммунальных отходов на территории города Енисейска. | Мейский Андрей Юрьевич | II квартал 2024г. |
| 2 | Распоряжение | Об утверждении реестра мест (площадок) накопления ТКО | Мейский Андрей Юрьевич | I квартал 2024г. |
| 3 | Постановление | Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения | Исмагилов Шакур Гельфанович | 2024г. |
| 4 | Постановление | Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения | Юленкова Ольга Юрьевна | II квартал 2024г. |
| 5 | Постановление | Об утверждении программы пассажирских перевозок по регулярным городским маршрутам | Куличихина Ольга Сергеевна | I квартал 2024г |
| 6 | Постановление | О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 | Юленкова Ольга Юрьевна | II квартал 2024г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 | | | |
|  |  | к муниципальной программе " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы " | | | | | | | |
| Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | тип показателя | базовое значение | | Значения показателей | | | |  |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| значение | дата |  |
| Муниципальная программа " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории, 2024-2026" | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед. | основной | 1 | 01.01.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей, % | основной | 1,2 | 01.01.2024 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |  |
| 3 | Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км |  | 0,95 | 01.01.2024 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 4 | Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, м3 | основной | 662 | 01.01.2024 | 662 | 662 | 662 | 662 |  |
| 5 | Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед | основной | 22 716 | 01.01.2024 | 22716 | 22716 | 22716 | 22716 |  |
| 6 | Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км. |  | 230,7 | 01.01.2024 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 |  |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | основной | 46 | 01.01.2024 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 8 | Количества дорожно - транспортных происшествий, ед |  | 160 | 01.01.2024 | 130 | 100 | 90 | 90 |  |
| 9 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км |  | 1,4 | 01.01.2024 | 0,75 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| 10 | Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, % | основной | 100 | 01.01.2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,% |  | 28 | 01.01.2024 | 26,5 | 31 | 34 | 34 |  |
| 12 | Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, % |  | 100 | 01.01.2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность, % |  | 20 | 01.01.2024 | 5 | 20 | 40 | 60 |  |
| 14 | Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, % |  | 0 | 01.01.2024 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |
| 15 | Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО | основной | 95 | 01.01.2024 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 16 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренныхв муниципальной программе, % | основной | 100 | 01.01.2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, % | основной | 100 | 01.01.2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |
| Приложение 3.1. | | | |
|  |  | к муниципальной программе " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории  в городе Енисейске, 2024-2026 годы " | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | срок, гг | | Характеристика результата | | | | |  |
| Подпрограмма 1. " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска " | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей до 1,2% в 2024г. И 1,8% к 2025г. | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| Подпрограмма 2. " Повышение доступности транспортных услуг для населения " | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение количества рейсов по социально-значимым маршрутам на уровне 2024г. - 22 716 ед. | 2024-2026 | |  | | | | | |
| 2.2. | Обеспечение протяженности пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам на уровне 2024г.- 230,7 тыс. км | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| Подпрограмма 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска" | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 2024г. 46 % | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| 3.2. | Уменьшение количества дорожно - транспортных происшествий до 100 ед. в 2024 году и до 90 ед. к 2026 году. | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| 3.3. | Обеспечение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту 2,3 км. на уровне 2024г. | 2024-2026 | |  | | | | | |
| Подпрограмма 4 " Повышение энергоэффективности | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, остается неизменной, стабильной 100% | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| 4.2. | Увеличение доли современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения до 31% в 2024 году и до 34% к 2026 году | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| Задача 5 «Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска» | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, останется на уровне 2022 года -100% | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| 5.2. | Увеличение доли спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность до 20% в 2024г. и до 60% к 2026г. | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| 5.3. | Увеличение доли обустроенных и восстановленных воинских захоронений до 20% в 2024г. | 2024 | |  | | | | |  |
| Подпрограмма 6 "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска" | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО остается неизменной, стабильной 95% | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | | | | |
| 7.1. | Обеспечение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе остается на уровне 2023 года 100 % | 2024-2026 | |  | | | | |  |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг» | | | | | | | | |  |
| 8.1. | Обеспечение доли исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на уровне 2023г. 100% | 2024-2026 | |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы» | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе | | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | |
| № п/п | Наименование услуги(работы), показателя объема услуги (работы), мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | | |
| очередной финансовый год\* | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год\* | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | | | | | | |
| 2 | Показатель объема услуги и (работы) | | | | | | |
| 3 | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| \* в отношении муниципальных программ планируемых к реализации в текущем году и плановом периоде, указываются значения показателей и расходы бюджета текущего финансового года. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 5 | | | | | | | | | | | |
|  | к муниципальной программе " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2024-2026 годы" | | | | | | | | | | | |
|  | Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2024-2026 годы" | всего расходные обязательства по программе |  |  | 0400000000 |  | 211 714 095,76 | 200 588 400,00 | 200 588 400,00 | 612 890 895,76 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.Енисейска | 017 |  | 0400000000 |  | 211 714 095,76 | 200 588 400,00 | 200 588 400,00 | 612 890 895,76 |
|  | Подпрограмма 1 | "Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска " | всего расходные обязательства |  |  | 0410000000 |  | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 | Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска | Администрация г.Енисейска | 017 | 0502 | 0410089020 | 240 | 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 212 200,00 |
| 2 | Мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа | Администрация г.Енисейска | 017 | 0505 | 04100S5710 | 240 | 437 800,00 | 0,00 | 0,00 | 437 800,00 |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0505 | 04100S5720 | 240 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 3 | Мероприятие 1.3. | Отпуск питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина , д.156 | Администрация г.Енисейска | 017 | 0502 | 0410089090 | 240 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  | Подпрограмма 2 | "Повышение доступности транспортных услуг для населения " | всего расходные обязательства |  |  | 0420000000 |  | 35 246 623,76 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 101 246 623,76 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.1. | Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок | Администрация г.Енисейска | 017 | 0408 | 0420083030 | 810 | 35 246 619,76 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 101 246 619,76 |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0408 | 0420092170 | 240 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
|  | Подпрограмма 3 | "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска" | всего расходные обязательства |  |  | 0430000000 |  | 37 500 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 111 500 000,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа | Администрация г.Енисейска | 017 | 0409 | 0430086000 | 240 | 37 425 100,00 | 36 925 100,00 | 36 925 100,00 | 111 275 300,00 |
| 6 | Мероприятие 3.2. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение БДД | Администрация г.Енисейска | 017 | 0409 | 043R374270 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 017 | 0409 | 043R310601 | 240 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| 7 | Мероприятие 3.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Администрация г.Енисейска | 017 | 0409 | 04300S5090 | 240 | 17 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 99 700,00 |
| 8 | Мероприятие 3.4. | Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий | Администрация г.Енисейска | 017 | 0409 | 04300S3950 | 240 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|  | Подпрограмма 4 | "Повышение энергоэффективности" | всего расходные обязательства |  |  | 0440000000 |  | 7 800 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 20 400 000,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 4.1. | Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения на современные энергоэффективные модели | Администрация г.Енисейска | 017 | 0503 | 0440086010 | 240 | 7 800 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 20 400 000,00 |
|  | Подпрограмма 5 | "Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска " | всего расходные обязательства |  |  | 0450000000 |  | 30 790 613,00 | 25 692 000,00 | 25 692 000,00 | 82 174 613,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 5.1. | Содержание общественных пространств на территории г.Енисейска | Администрация г.Енисейска | 017 | 0503 | 0450086090 | 240 | 5 296 813,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 813,00 |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0503 | 0450086090 | 810 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0503 | 0450086100 | 240 | 23 692 000,00 | 25 692 000,00 | 25 692 000,00 | 75 076 000,00 |
| 11 | Мероприятие 5.2. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Администрация г.Енисейска | 017 | 0503 | 04500R2990 | 240 | 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 301 800,00 |
|  | Подпрограмма 6 | "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска" | всего расходные обязательства |  |  | 0460000000 |  | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 6.1. | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления | Администрация г.Енисейска | 017 | 0605 | 04600S4630 | 240 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 13 | Мероприятие 6.2. | Приобретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места накопления ТКО | Администрация г.Енисейска |
|  | Подпрограмма 7 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы" | всего расходные обязательства |  |  | 0470000000 |  | 14 023 459,00 | 12 963 000,00 | 12 963 000,00 | 39 949 459,00 |
| 14 | Мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска». | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0113 | 0470089100 | 110 | 13 009 159,00 | 12 963 000,00 | 12 963 000,00 | 38 935 159,00 |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0113 | 0470027240 | 110 | 759 300,00 | 0,00 | 0,00 | 759 300,00 |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0113 | 0470089100 | 240 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
|  | Подпрограмма 8 | «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг» | всего расходные обязательства |  |  | 0480000000 |  | 85 488 400,00 | 85 633 400,00 | 85 633 400,00 | 256 755 200,00 |
| 15 | Мероприятие 8.1 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.Енисейска | 017 | 0502 | 0480075700 | 810 | 85 488 400,00 | 85 633 400,00 | 85 633 400,00 | 256 755 200,00 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры, благоустройство

территории в городе Енисейске, 2024-2026 годы»

Перечень

объектов капитального строительства на текущий финансовый

год (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Объем капитальных вложений на текущий финансовый год | | | | |
| всего | в том числе: | | | |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |
| ... | |  |  |  |  |  |

*Примечание:* Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 7 | | | | | | | | | | |
|  | к муниципальной программе | | | | | | | | | | |
|  | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство  территории в городе Енисейске, 2024-2026годы» | | | | | | | | | | |
|  | Перечень объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования) | | | | | | | | | | |
|  | тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименова-ние объекта | Объем капитальных вложений на 1-й год | | | | | Объем капитальных вложений на 2-й год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | Всего | в том числе: | | | |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | бюджет города | краевой бюджет | Федераль-  ный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 8 | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | |
| «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов | | | | | |
| коммунальной инфраструктуры, благоустройство | | | | | |
| территории в г. Енисейске, 2024-2026 годы» | | | | | |
| Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, рублей | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего по Программе | 612 890 895,76 | 211 714 095,76 | 200 588 400,00 | 200 588 400,00 |
| по источникам финансирования: | | | | | |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 355 833 895,76 | 125 923 895,76 | 114 955 000,00 | 114 955 000,00 |
| 2. Краевой бюджет | 256 842 722,00 | 85 575 922,00 | 85 633 400,00 | 85 633 400,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 214 278,00 | 214 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения. | 101 246 623,76 | 35 246 623,76 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 101 246 623,76 | 35 246 623,76 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска | 111 500 000,00 | 37 500 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 111 500 000,00 | 37 500 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Повышение энергоэффективности | 20 400 000,00 | 7 800 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 20 400 000,00 | 7 800 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска | 82 174 613,00 | 30 790 613,00 | 25 692 000,00 | 25 692 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 81 872 813,00 | 30 488 813,00 | 25 692 000,00 | 25 692 000,00 |
| 2. Краевой бюджет | 87 522,00 | 87 522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 214 278,00 | 214 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы | 39 949 459,00 | 14 023 459,00 | 12 963 000,00 | 12 963 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 39 949 459,00 | 14 023 459,00 | 12 963 000,00 | 12 963 000,00 |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | 256 755 200,00 | 85 488 400,00 | 85 633 400,00 | 85 633 400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 0,00 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 256 755 200,00 | 85 488 400,00 | 85 633 400,00 | 85 633 400,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |